**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16 мая 2013 г. N 363**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД**

Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую Региональную адресную [программу](#Par26) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее также - Программа).

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 16.05.2013 N 363

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**НА 2013 ГОД**

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Региональная адресная программа по проведению капитального  ремонта многоквартирных домов на 2013 год |
| Заказчик  Программы | Администрация Смоленской области |
| Разработчик  Программы | Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному  хозяйству |
| Основание для  разработки  Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BB431901F4A1491A762E2B27v1U8L) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде  содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства";  [постановление](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37AD9F997762B88966F5F90E736C0BDD11EA4EC4A1356B3EE105832232B231A0395v9U1L) Администрации Смоленской области от  25.06.2008 N 366 "О подготовке региональных адресных  программ по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов" (в редакции постановлений  Администрации Смоленской области от 25.06.2009 N 365, от  29.06.2009 N 366, от 10.09.2009 N 535, от 24.02.2010 N 78,  от 18.03.2010 N 115, от 12.07.2010 N 389, от 25.05.2011  N 296, от 16.02.2012 N 104, от 17.04.2012 N 282,  от 29.04.2013 N 328) |
| Цели и задачи  Программы | основными целями Программы являются:  - финансовая поддержка муниципальных образований  Смоленской области, органы местного самоуправления которых  обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Смоленской области в целях  проведения капитального ремонта многоквартирных домов,  собственники помещений в которых самостоятельно выбрали  способ управления многоквартирными домами (товариществом  собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным  кооперативом, иным специализированным потребительским  кооперативом или управляющей организацией, выбранной  собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли  решение о проведении капитального ремонта многоквартирного  дома;  - снижение уровня износа жилищного фонда;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания  граждан;  - стимулирование реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Смоленской области;  - формирование эффективных механизмов управления жилищным  фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий.  Задачи Программы:  - проведение активной агитационно-разъяснительной работы с  населением;  - разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур  отбора участников Программы;  - обеспечение высокой степени готовности собственников  помещений в многоквартирных домах к проведению  капитального ремонта;  - использование эффективных технических решений и  современных качественных материалов при проведении  капитального ремонта;  - обеспечение комплексности при проведении капитального  ремонта |
| Срок  реализации  Программы | 2013 год |
| Объемы и  источники  финансирования  Программы | общий объем финансирования Программы составляет  116030687,45 рубля, в том числе за счет средств:  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства - 60497240,13 рубля;  - областного бюджета - 19064422,1 рубля;  - местных бюджетов - 19064422,1 рубля;  - товариществ собственников жилья, жилищных,  жилищно-строительных кооперативов или иных  специализированных потребительских кооперативов либо  средств собственников помещений в многоквартирных домах -  17404603,12 рубля |
| Ожидаемые  конечные  результаты  выполнения  Программы | - снижение уровня износа жилищного фонда в результате  проведения за счет средств Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета,  местных бюджетов и средств товариществ собственников  жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или  иных специализированных потребительских кооперативов либо  средств собственников помещений в многоквартирных домах  капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью  149294,72 кв. м;  - повышение безопасности и комфортности проживания  граждан;  - создание эффективных механизмов управления жилищным  фондом на территории Смоленской области |
| Оценка  эффективности  социальных и  экономических  последствий  реализации  Программы | реализация гражданами права на безопасные и благоприятные  условия проживания |
| Исполнители  Программы | муниципальные образования Смоленской области, выполнившие  установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BBv4U3L) "О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия  предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| Организация  управления  Программой и  контроль за ее  реализацией | контроль за ходом реализации Программы осуществляют  муниципальные образования Смоленской области - участники  Программы, Администрация Смоленской области,  государственная корпорация - Фонд содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства в  соответствии с их полномочиями, установленными федеральным  и областным законодательством |

1. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- финансовая поддержка муниципальных образований Смоленской области, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Смоленской области в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома;

- снижение уровня износа жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для достижения указанных целей Программы будут решаться следующие задачи:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и современных качественных материалов при проведении капитального ремонта;

- обеспечение комплексности при проведении капитального ремонта.

2. Перечень муниципальных образований Смоленской области,

участвующих в реализации Программы

Программа сформирована на основании заявок муниципальных образований Смоленской области: Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области, Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области, Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области, Игоревское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области, Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области, Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области, Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области, Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области, Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области, Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области, Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области, город Смоленск, Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области, Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области, достигших при проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства показателей, соответствующих условиям предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), определенных [частью 1 статьи 14](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BB431901F4A1491A762E2B22v1U2L) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее также - Федеральный закон), и утвердивших муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее - муниципальные адресные программы).

3. Распределение средств финансовой поддержки между

муниципальными образованиями Смоленской области -

участниками Программы

Распределение средств между муниципальными образованиями Смоленской области, указанными в [разделе 2](#Par158) Программы, произведено пропорционально объемам средств, необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, в пределах лимитов, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37AD9F997762B88966F5F90E736C0BDD11EA4EC4A1356vBU3L) Администрации Смоленской области от 25.06.2008 N 366 "О подготовке региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 25.06.2009 N 365, от 29.06.2009 N 366, от 10.09.2009 N 535, от 24.02.2010 N 78, от 18.03.2010 N 115, от 12.07.2010 N 389, от 25.05.2011 N 296, от 16.02.2012 N 104, от 17.04.2012 N 282, от 29.04.2013 N 328).

4. Объем долевого финансирования проведения капитального

ремонта многоквартирных домов и обоснование объема средств,

предусмотренных на финансирование Программы

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах рассчитывается в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BBv4U3L).

Минимальная доля долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области составляет 38,66 процента.

Размер минимальной доли софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с [частью 1 статьи 18](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BB431901F4A1491A762E2B24v1U8L) Федерального закона за счет средств местных бюджетов составляет 50 процентов, размер минимальной доли софинансирования за счет средств областного бюджета - 50 процентов.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: часть 3.1 в статье 17 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ отсутствует.

В соответствии с [частями 3](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BB431901F4A1491A762E2E2Bv1UFL) и 3.1 статьи 17 Федерального закона лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, направляемый на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитан для Смоленской области на 2013 год в размере 60497240,13 рубля.

Планируемые объемы финансирования Программы составляют 116030687,45 рубля, в том числе:

- за счет средств Фонда - 60497240,13 рубля;

- за счет средств областного бюджета - 19064422,1 рубля;

- за счет средств местных бюджетов - 19064422,1 рубля;

- за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах - 17404603,12 рубля.

Объем долевого финансирования за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области рассчитан исходя из лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на 2013 год и минимальной доли софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области, равной 38,66 процента, по формуле:

Vф.б. x 100%

Vк.б. = --------------- - Vф.б., где:

100% - Дк.б.min

Vк.б. - объем долевого финансирования за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области;

Vф.б. - лимит финансирования за счет средств Фонда;

Дк.б.min - минимальная доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области.

Объем долевого финансирования за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области составляет:

60497240,13 x 100%

Vк.б. = ------------------ - 60497240,13 = 3812844,2 рубля,

100% - 38,66%

в том числе:

объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета определен по формуле:

Vо.б. = Vк.б. x 50%, где:

Vо.б. - объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета;

50% - минимальная доля долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного бюджета.

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

Vо.б. = 38128844,2 x 50% = 19064422,1 рубля

Объем долевого финансирования за счет средств местных бюджетов определен по формуле:

Vм.б. = Vк.б. - Vо.б., где:

Vм.б. - объем долевого финансирования за счет средств местных бюджетов;

Vк.б. - объем долевого финансирования за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области;

Vо.б. - объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета.

Объем долевого финансирования за счет средств местных бюджетов составляет:

Vм.б. = 38128844,2 - 19064422,1 = 19064422,1 рубля

Объем долевого финансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах рассчитан исходя из лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, равного 60497240,13 рубля, и минимальной доли долевого финансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах по формуле:

(Vф.б. + Vк.б.)

V ТСЖ = --------------- x Д ТСЖmin, где:

100% - Д ТСЖmin

V ТСЖ - объем долевого финансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах;

Vф.б. - лимит финансирования за счет средств Фонда;

Vк.б. - объем долевого финансирования за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области;

Д ТСЖmin - минимальная доля долевого финансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Объем долевого финансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах составляет:

(60497240,13 + 38128844,2)

V ТСЖ = -------------------------- x 15% = 17404603,12 рубля

100% - 15%

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Смоленской области в 2013 году распределяется между муниципальными образованиями Смоленской области согласно [приложению N 1](#Par370) к Программе.

5. Размеры предельной стоимости проведения капитального

ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади

помещений в многоквартирных домах

[Размеры](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37AD9F997762B88966F5F90E736C0BDD11EA4EC4A1356B3EE105832232B231A0095v9U4L) предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, установленные постановлением Администрации Смоленской области от 25.06.2008 N 366 "О подготовке региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 25.06.2009 N 365, от 29.06.2009 N 366, от 10.09.2009 N 535, от 24.02.2010 N 78, от 18.03.2010 N 115, от 12.07.2010 N 389, от 25.05.2011 N 296, от 16.02.2012 N 104, от 17.04.2012 N 282, от 29.04.2013 N 328), представлены в [таблице](#Par247).

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования  Смоленской области | Размер  предельной  стоимости  проведения  капитального  ремонта в  расчете на один  квадратный метр  общей площади  помещений в  многоквартирных  домах (рублей) |
| Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской  области | 8524 |
| Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской  области | 8137 |
| Муниципальное образование "Дорогобужский район"  Смоленской области | 8267 |
| Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской  области | 7413 |
| Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской  области | 8228 |
| Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской  области | 7827 |
| Муниципальное образование "Новодугинский район"  Смоленской области | 7507 |
| Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской  области | 8514 |
| Муниципальное образование Руднянский район Смоленской  области | 8111 |
| Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской  области | 8288 |
| Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской  области | 8056 |
| Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской  области | 6187 |
| Муниципальное образование "Холм-Жирковский район"  Смоленской области | 7922 |
| Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской  области | 8534 |
| Город Смоленск | 9004 |

6. Условия включения многоквартирных домов в перечень

многоквартирных домов, включаемых в Программу

Условиями включения многоквартирных домов в [перечень](#Par370) многоквартирных домов, включаемых в Программу, являются:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- комплексность капитального ремонта (включение в него не менее двух установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BBv4U3L) видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

- наличие технического паспорта многоквартирного дома;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов);

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, выбранный ими способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией (согласно [части 4 статьи 20](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BB431901F4A1491A762E2B2Av1UEL) Федерального закона);

- общим собранием членов товарищества собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной адресной программе (согласно [части 4 статьи 15](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BB431901F4A1491A762E2B26v1UFL) Федерального закона);

- общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 15 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно [пункту 2 части 6 статьи 20](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37ACFFAFB2B218F99385A9FE03D94E78E45F9BB431901F4A1491A762E2F22v1U9L) Федерального закона);

- перечень многоквартирных домов для включения в Программу определен исходя из [перечня](#Par370) многоквартирных домов, включенных в муниципальные адресные программы, согласно целям и условиям предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

7. Адресный перечень многоквартирных домов,

включенных в Программу

[Перечень](#Par370) многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление в 2013 году финансовой поддержки на проведение капитального ремонта и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципальные адресные программы, приведен в приложении N 1 к Программе.

[Реестр](#Par833) многоквартирных домов по видам ремонта (состав работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденный решением собственников помещений, включенных в Программу) приведен в приложении N 3 к Программе.

8. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые [показатели](#Par687) выполнения Программы в целом по Смоленской области и по муниципальным образованиям Смоленской области приведены в приложении N 2 к Программе.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности необходимой собственникам помещений в многоквартирных домах информации об условиях участия в Программе товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, муниципальные образования Смоленской области - участники Программы, Администрация Смоленской области обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации:

- о содержании нормативных правовых актов муниципальных образований Смоленской области - участников Программы, нормативных правовых актов Администрации Смоленской области о подготовке, принятии и реализации Программы;

- о ходе реализации Программы;

- о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальные сайты в сети Интернет муниципальных образований Смоленской области - участников Программы, Администрации Смоленской области;

- средства массовой информации муниципальных образований Смоленской области - участников Программы и Смоленской области.

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, муниципальные образования Смоленской области - участники Программы, Администрация Смоленской области организуют работу по разъяснению гражданам целей, условий, критериев и процедур участия в Программе, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, а также с использованием письменных и электронных сообщений.

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы и управляющие организации доводят до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде многоквартирных домов, включенных в Программу, или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в сети Интернет информацию:

- обо всех привлеченных товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет. При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости - об изменениях этих сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

10. Определение стоимости капитального ремонта

многоквартирных домов

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в [перечень](#Par370) многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление в 2013 году финансовой поддержки на проведение капитального ремонта и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципальные адресные программы, определена исходя из разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации.

11. Порядок привлечения товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным

специализированным потребительским кооперативом

либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном

доме управляющей организацией подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4E811225314276B417A37AD9F997762B88966F5F93E334C1BDD11EA4EC4A1356vBU3L) Администрации Смоленской области от 07.08.2008 N 429 "Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 24.09.2008 N 516, от 08.08.2011 N 470, от 25.11.2011 N 764, от 10.08.2012 N 530).

Приложение N 1

к Региональной адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2013 год

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ**

**РЕМОНТУ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2013 ГОДУ**

**ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

**И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В УТВЕРЖДЕННЫЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО**

**САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес  многоквартирного  дома (далее - МКД) | Год | | Материал  стен | Количество  этажей | Количество  подъездов | Общая  площадь  МКД,  всего | Площадь помещений МКД | | Количество  жителей,  зарегистрированных  в МКД на дату  утверждения  Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная  стоимость  капитального  ремонта 1  кв. м общей  площади  помещений  МКД | Предельная  стоимость  капитального  ремонта 1  кв. м общей  площади  помещений  МКД | Плановая  дата  завершения  работ |
| ввода в  эксплуатацию | завершения  последнего  капитального  ремонта | всего | в том числе  жилых  помещений,  находящихся в  собственности  граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет  средств  Фонда | за счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации | за счет  средств  местного  бюджета | за счет  средств ТСЖ,  других  кооперативов  либо  собственников  помещений в  МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Смоленской  области | | x | x | x | x | x | 149294,72 | 126673,36 | 85529,91 | 5432 | x | 116030687,45 | 60497240,13 | 19064422,10 | 19064422,10 | 17404603,12 | 915,98 | 9004,00 | x |
| 1. Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Верхнеднепровскому  городскому поселению  Дорогобужского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 5117,50 | 4560,00 | 2516,00 | 204 | x | 3038945,99 | 1584476,07 | 499314,01 | 499314,01 | 455841,90 | 666,44 | 8267,00 | x |
| 1. | Пос.  Верхнеднепровский,  просп. Химиков, д.  22 | 1983 |  | панельные | 5 | 6 | 5117,50 | 4560,00 | 2516,00 | 204 | частичный  (далее -  част.) | 3038945,99 | 1584476,07 | 499314,01 | 499314,01 | 455841,90 | 666,44 | 8267,00 | 11.2013 |
| 2. Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому  городскому поселению  Вяземского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 5576,49 | 3621,64 | 2440,78 | 202 | x | 7992777,00 | 4167354,00 | 1313253,00 | 1313253,00 | 1198917,00 | 2206,95 | 8524,00 | x |
| 2. | Г. Вязьма, ул.  Кронштадтская, д.  37 | 1978 |  | каменные,  кирпичные | 5 | 1 | 2552,35 | 1385,24 | 1385,24 | 95 | част. | 849792,00 | 443073,00 | 139625,00 | 139625,00 | 127469,00 | 613,46 | 8524,00 | 11.2013 |
| 3. | Г. Вязьма, ул.  Парижской Коммуны,  д. 12 | 1991 |  | каменные,  кирпичные | 3 | 2 | 1872,50 | 1298,00 | 610,80 | 65 | част. | 3678672,00 | 1918023,00 | 604424,00 | 604424,00 | 551801,00 | 2834,11 | 8524,00 | 11.2013 |
| 4. | Г. Вязьма, ул.  Сычевское шоссе,  д. 44а | 1987 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 3 | 1151,64 | 938,40 | 444,74 | 42 | част. | 3464313,00 | 1806258,00 | 569204,00 | 569204,00 | 519647,00 | 3691,72 | 8524,00 | 11.2013 |
| 3. Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Вязьма-Брянскому  сельскому поселению  Вяземского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 2255,43 | 2033,29 | 1202,39 | 66 | x | 2876925,00 | 1500000,00 | 472693,00 | 472693,00 | 431539,00 | 1414,91 | 8524,00 | x |
| 5. | С.  Вязьма-Брянская,  ул. Авиационная,  д. 1 | 1968 |  | каменные,  кирпичные | 4 | 3 | 2255,43 | 2033,29 | 1202,39 | 66 | част. | 2876925,00 | 1500000,00 | 472693,00 | 472693,00 | 431539,00 | 1414,91 | 8524,00 | 12.2013 |
| 4. Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Гагаринскому  городскому поселению  Гагаринского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 10842,71 | 9642,76 | 6116,38 | 420 | x | 6971904,00 | 3635081,00 | 1145519,00 | 1145518,00 | 1045786,00 | 723,02 | 8137,00 | x |
| 6. | Г. Гагарин, пер.  Мелиоративный, д.  6 | 1979 |  | каменные,  кирпичные | 3 | 3 | 2030,10 | 1781,95 | 861,72 | 76 | част. | 1717273,00 | 895369,00 | 282157,00 | 282156,00 | 257591,00 | 963,70 | 8137,00 | 11.2013 |
| 7. | Г. Гагарин, ул.  Гагарина, д. 13 | 1983 |  | каменные,  кирпичные | 9 | 1 | 4105,50 | 3690,78 | 2971,80 | 151 | част. | 2699998,00 | 1407752,00 | 443623,00 | 443623,00 | 405000,00 | 731,55 | 8137,00 | 11.2013 |
| 8. | Г. Гагарин, ул.  Мелиоративная, д.  5 | 1974 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 2 | 790,24 | 736,36 | 368,33 | 31 | част. | 1500000,00 | 782085,00 | 246457,00 | 246458,00 | 225000,00 | 2037,05 | 8137,00 | 11.2013 |
| 9. | Г. Гагарин, ул.  Строителей, д. 165 | 1978 |  | каменные,  кирпичные | 5 | 5 | 3916,87 | 3433,67 | 1914,53 | 162 | част. | 1054633,00 | 549875,00 | 173282,00 | 173281,00 | 158195,00 | 307,14 | 8137,00 | 11.2013 |
| 5. Город Смоленск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по городу  Смоленску | | x | x | x | x | x | 19233,48 | 16834,91 | 10251,92 | 773 | x | 42177594,00 | 21990976,00 | 6929989,00 | 6929990,00 | 6326639,00 | 2505,36 | 9004,00 | x |
| 10. | Ул. Кирова, д. 27б | 1973 |  | панельные | 5 | 8 | 6364,00 | 5689,90 | 3656,07 | 262 | част. | 13790000,00 | 7189968,00 | 2265766,00 | 2265766,00 | 2068500,00 | 2423,59 | 9004,00 | 12.2013 |
| 11. | Ул. Ломоносова, д.  19а | 1964 |  | панельные | 4 | 3 | 2526,69 | 2342,69 | 1349,55 | 102 | част. | 2686000,00 | 1400454,00 | 441323,00 | 441323,00 | 402900,00 | 1146,55 | 9004,00 | 12.2013 |
| 12. | Ул. Николаева, д.  32 | 1967 |  | каменные,  кирпичные | 5 | 4 | 3759,13 | 2887,53 | 1843,50 | 138 | част. | 8264839,00 | 4309204,00 | 1357954,00 | 1357955,00 | 1239726,00 | 2862,25 | 9004,00 | 12.2013 |
| 13. | Ул. Николаева, д.  47а | 1941 |  | каменные,  кирпичные | 4 | 4 | 2805,40 | 2380,33 | 1426,77 | 103 | част. | 10611175,00 | 5532561,00 | 1743469,00 | 1743469,00 | 1591676,00 | 4457,86 | 9004,00 | 12.2013 |
| 14. | Ул. Шевченко, д.  68 | 1966 |  | панельные | 5 | 4 | 3778,26 | 3534,46 | 1976,03 | 168 | част. | 6825580,00 | 3558789,00 | 1121477,00 | 1121477,00 | 1023837,00 | 1931,15 | 9004,00 | 12.2013 |
| 6. Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Дорогобужскому  городскому поселению  Дорогобужского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 6896,70 | 5745,10 | 2296,40 | 253 | x | 1620711,00 | 845022,00 | 266291,00 | 266291,00 | 243107,00 | 282,10 | 8267,00 | x |
| 15. | Г. Дорогобуж, ул.  Мира, д. 34 | 1985 |  | панельные | 9 | 3 | 6896,70 | 5745,10 | 2296,40 | 253 | част. | 1620711,00 | 845022,00 | 266291,00 | 266291,00 | 243107,00 | 282,10 | 8267,00 | 11.2013 |
| 7. Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Ельнинскому  городскому поселению  Ельнинского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 3185,80 | 1385,80 | 236,80 | 64 | x | 2198613,00 | 1146335,00 | 361243,00 | 361243,00 | 329792,00 | 1586,53 | 8228,00 | x |
| 16. | Г. Ельня, пер.  Смоленский, д. 2 | 1989 |  | каменные,  кирпичные | 3 | 2 | 3185,80 | 1385,80 | 236,80 | 64 | част. | 2198613,00 | 1146335,00 | 361243,00 | 361243,00 | 329792,00 | 1586,53 | 8228,00 | 10.2013 |
| 8. Игоревское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Игоревскому  сельскому поселению  Холм-Жирковского  района Смоленской  области | | x | x | x | x | x | 20353,17 | 17607,67 | 9377,00 | 695 | x | 2937408,00 | 1531535,00 | 482631,00 | 482631,00 | 440611,00 | 166,83 | 7922,00 | x |
| 17. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 10 | 1988 | 2012 | панельные | 5 | 4 | 5214,73 | 4353,03 | 2154,70 | 169 | част. | 287999,00 | 150160,00 | 47319,00 | 47320,00 | 43200,00 | 66,16 | 7922,00 | 11.2013 |
| 18. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 7 | 1984 | 2012 | панельные | 5 | 6 | 5065,28 | 4437,08 | 2477,30 | 143 | част. | 613036,00 | 319631,00 | 100725,00 | 100725,00 | 91955,00 | 138,16 | 7922,00 | 11.2013 |
| 19. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 8 | 1982 | 2012 | панельные | 5 | 6 | 5021,89 | 4394,49 | 2320,90 | 189 | част. | 1766373,00 | 920969,00 | 290224,00 | 290224,00 | 264956,00 | 401,95 | 7922,00 | 11.2013 |
| 20. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 9 | 1980 | 2012 | панельные | 5 | 6 | 5051,27 | 4423,07 | 2424,10 | 194 | част. | 270000,00 | 140775,00 | 44363,00 | 44362,00 | 40500,00 | 61,04 | 7922,00 | 11.2013 |
| 9. Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Кардымовскому  городскому поселению  Кардымовского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 3374,40 | 3016,40 | 1558,10 | 123 | x | 3688811,00 | 1923309,00 | 606090,00 | 606090,00 | 553322,00 | 1222,92 | 7827,00 | x |
| 21. | Пос. Кардымово,  ул. Ленина, д. 55 | 1983 |  | панельные | 5 | 4 | 3374,40 | 3016,40 | 1558,10 | 123 | комплексный  (далее -  компл.) | 3688811,00 | 1923309,00 | 606090,00 | 606090,00 | 553322,00 | 1222,92 | 7827,00 | 10.2013 |
| 10. Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Козинскому  сельскому поселению  Смоленского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 10412,50 | 9513,13 | 5335,97 | 448 | x | 5955569,00 | 3105174,00 | 978530,00 | 978530,00 | 893335,00 | 626,04 | 8056,00 | x |
| 22. | Дер. Богородицкое,  ул. Викторова, д.  28 | 1983 |  | панельные | 5 | 4 | 3409,60 | 3106,66 | 1707,80 | 155 | част. | 1993594,00 | 1039440,00 | 327557,00 | 327558,00 | 299039,00 | 641,72 | 8056,00 | 10.2013 |
| 23. | Дер. Богородицкое,  ул. Викторова, д.  29 | 1983 |  | панельные | 5 | 4 | 3399,80 | 3118,67 | 1754,48 | 130 | част. | 1993595,00 | 1039440,00 | 327558,00 | 327558,00 | 299039,00 | 639,25 | 8056,00 | 10.2013 |
| 24. | Дер. Богородицкое,  ул. Викторова, д.  30 | 1984 |  | панельные | 5 | 3 | 3603,10 | 3287,80 | 1873,69 | 163 | част. | 1968380,00 | 1026294,00 | 323415,00 | 323414,00 | 295257,00 | 598,69 | 8056,00 | 10.2013 |
| 11. Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Новодугинскому  сельскому поселению  Новодугинского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 714,75 | 644,85 | 425,33 | 29 | x | 1750128,00 | 912499,00 | 287555,00 | 287555,00 | 262519,00 | 2714,01 | 7507,00 | x |
| 25. | С. Новодугино, ул.  30 лет Победы, д.  8 | 1974 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 1 | 309,90 | 285,30 | 192,20 | 14 | част. | 762815,00 | 397724,00 | 125334,00 | 125335,00 | 114422,00 | 2673,73 | 7507,00 | 11.2013 |
| 26. | С. Новодугино, ул.  Чкалова, д. 29 | 1972 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 2 | 404,85 | 359,55 | 233,13 | 15 | част. | 987313,00 | 514775,00 | 162221,00 | 162220,00 | 148097,00 | 2745,97 | 7507,00 | 11.2013 |
| 12. Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Озерненскому  городскому поселению  Духовщинского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 7873,40 | 6984,50 | 5995,10 | 304 | x | 2430000,00 | 1266978,00 | 399261,00 | 399261,00 | 364500,00 | 347,91 | 7413,00 | x |
| 27. | Пос. Озерный, ул.  Кольцевая, д. 4 | 1979 |  | панельные | 5 | 8 | 4470,40 | 3969,00 | 3512,70 | 177 | част. | 1355000,00 | 706484,00 | 222633,00 | 222633,00 | 203250,00 | 341,40 | 7413,00 | 10.2013 |
| 28. | Пос. Озерный, ул.  Кольцевая, д. 6 | 1977 |  | панельные | 5 | 6 | 3403,00 | 3015,50 | 2482,40 | 127 | част. | 1075000,00 | 560494,00 | 176628,00 | 176628,00 | 161250,00 | 356,49 | 7431,00 | 10.2013 |
| 13. Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Рославльскому  городскому поселению  Рославльского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 8706,80 | 7284,60 | 4338,80 | 302 | x | 11122473,00 | 5799146,00 | 1827478,00 | 1827478,00 | 1668371,00 | 1526,85 | 8514,00 | x |
| 29. | Г. Рославль, мкр.  15-й, д. 19 | 1973 | 2007 | каменные,  кирпичные | 5 | 4 | 4348,30 | 3413,30 | 2132,80 | 140 | част. | 3427058,00 | 1786833,00 | 563083,00 | 563083,00 | 514059,00 | 1004,03 | 8514,00 | 11.2013 |
| 30. | Г. Рославль, мкр.  15-й, д. 32 | 1984 |  | панельные | 9 | 2 | 4358,50 | 3871,30 | 2206,00 | 162 | компл. | 7695415,00 | 4012313,00 | 1264395,00 | 1264395,00 | 1154312,00 | 1987,81 | 8514,00 | 11.2013 |
| 14. Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Руднянскому  городскому поселению  Руднянского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 2902,69 | 2675,01 | 1657,98 | 124 | x | 3978862,00 | 2074539,00 | 653747,00 | 653747,00 | 596829,00 | 1487,42 | 8111,00 | x |
| 31. | Г. Рудня, ул. 19  Гвардейской  стрелковой  дивизии, д. 15 | 1980 |  | каменные,  кирпичные | 3 | 2 | 1145,30 | 1057,40 | 643,10 | 48 | част. | 766805,00 | 399804,00 | 125990,00 | 125990,00 | 115021,00 | 725,18 | 8111,00 | 10.2013 |
| 32. | Г. Рудня, ул.  Мелиораторов, д.  27 | 1977 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 3 | 992,49 | 904,29 | 566,10 | 44 | част. | 2459399,00 | 1282306,00 | 404092,00 | 404091,00 | 368910,00 | 2719,70 | 8111,00 | 10.2013 |
| 33. | Г. Рудня, ул.  Смоленская, д. 2а | 1970 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 2 | 764,90 | 713,32 | 448,78 | 32 | част. | 752658,00 | 392429,00 | 123665,00 | 123666,00 | 112898,00 | 1055,15 | 8111,00 | 10.2013 |
| 15. Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Сафоновскому  городскому поселению  Сафоновского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 21978,10 | 18839,80 | 16883,06 | 722 | x | 8345503,00 | 4351262,00 | 1371208,00 | 1371208,00 | 1251825,00 | 442,97 | 8288,00 | x |
| 34. | Г. Сафоново, мкр.  2-й, д. 25 | 1972 |  | блочные | 5 | 6 | 4930,80 | 4532,00 | 4216,20 | 185 | част. | 1752941,00 | 913966,00 | 288017,00 | 288017,00 | 262941,00 | 386,79 | 8288,00 | 12.2013 |
| 35. | Г. Сафоново, мкр.  1-й, д. 13б | 1975 |  | каменные,  кирпичные | 5 | 4 | 3309,20 | 3038,70 | 2862,90 | 111 | част. | 1956533,00 | 1020117,00 | 321468,00 | 321468,00 | 293480,00 | 643,87 | 8288,00 | 12.2013 |
| 36. | Г. Сафоново, ул.  Первомайская, д.  18 | 1986 |  | панельные | 5 | 3 | 2372,40 | 2079,40 | 1937,93 | 109 | част. | 1238635,00 | 645812,00 | 203514,00 | 203514,00 | 185795,00 | 595,67 | 8288,00 | 12.2013 |
| 37. | Г. Сафоново, ул.  Революционная, д.  6 | 1960 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 2 | 667,00 | 615,70 | 579,10 | 24 | част. | 378001,00 | 197086,00 | 62107,00 | 62108,00 | 56700,00 | 613,94 | 8288,00 | 12.2013 |
| 38. | Г. Сафоново, ул.  Советская, д. 2 | 1974 |  | каменные,  кирпичные | 5 | 8 | 7756,50 | 5937,70 | 4836,23 | 203 | част. | 1880822,00 | 980642,00 | 309029,00 | 309028,00 | 282123,00 | 316,76 | 8288,00 | 12.2013 |
| 39. | Г. Сафоново, ул.  Советская, д. 26 | 1980 |  | каменные,  кирпичные | 5 | 4 | 2942,20 | 2636,30 | 2450,70 | 90 | част. | 1138571,00 | 593639,00 | 187073,00 | 187073,00 | 170786,00 | 431,88 | 8288,00 | 12.2013 |
| 16. Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Темкинскому  сельскому поселению  Темкинского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 199,80 | 170,20 | 82,70 | 11 | x | 1041457,00 | 543005,00 | 171117,00 | 171117,00 | 156218,00 | 6119,02 | 6187,00 | x |
| 40. | Пос. Темкино, ул.  Советская, д. 40 | 1961 |  | каменные,  кирпичные | 1 | 2 | 199,80 | 170,20 | 82,70 | 11 | част. | 1041457,00 | 543005,00 | 171117,00 | 171117,00 | 156218,00 | 6119,02 | 6187,00 | 12.2013 |
| 17. Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Ярцевскому  городскому поселению  Ярцевского района  Смоленской области | | x | x | x | x | x | 19671,00 | 16113,70 | 14815,20 | 692 | x | 7903006,46 | 4120549,06 | 1298503,09 | 1298503,09 | 1185451,22 | 490,45 | 8534,00 | x |
| 41. | Г. Ярцево, ул.  Металлургов, д.  1/2 | 1982 |  | каменные,  кирпичные | 5 | 10 | 6761,70 | 6581,10 | 5837,30 | 302 | част. | 2619251,00 | 1365651,28 | 430356,03 | 430356,04 | 392887,65 | 398,00 | 8534,00 | 12.2013 |
| 42. | Г. Ярцево, ул.  Энтузиастов, д. 13 | 1992 |  | панельные | 16 | 1 | 5190,10 | 5108,00 | 4963,70 | 208 | част. | 1218620,00 | 635376,28 | 200225,36 | 200225,36 | 182793,00 | 238,57 | 8534,00 | 12.2013 |
| 43. | Г. Ярцево, ул.  Чернышевского, д.  5 | 1963 |  | каменные,  кирпичные | 4 | 3 | 3428,40 | 1931,80 | 1761,40 | 73 | част. | 1988054,25 | 1036552,08 | 326646,90 | 326646,90 | 298208,37 | 1029,12 | 8534,00 | 12.2013 |
| 44. | Г. Ярцево, ул.  Советская, д. 23 | 1964 |  | каменные,  кирпичные | 4 | 3 | 3428,40 | 1964,00 | 1823,90 | 77 | част. | 1181599,90 | 616074,42 | 194142,74 | 194142,74 | 177240,00 | 601,63 | 8534,00 | 12.2013 |
| 45. | Г. Ярцево, ул.  Первомайская, д.  25 | 1959 |  | каменные,  кирпичные | 2 | 3 | 862,40 | 528,80 | 428,90 | 32 | част. | 895481,31 | 466895,00 | 147132,06 | 147132,05 | 134322,20 | 1693,42 | 8534,00 | 12.2013 |

Приложение N 2

к Региональной адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2013 год

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД**

**В ЦЕЛОМ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ**

**ОБРАЗОВАНИЯМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  муниципального  образования | Общая  площадь  МКД,  всего | Количество  жителей,  зарегистрированных  в МКД на дату  утверждения  Программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | всего | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV квартал | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по  Смоленской  области | 149294,72 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116030687,45 | 116030687,45 |
| 1. | Верхнеднепровское  городское  поселение  Дорогобужского  района Смоленской  области | 5117,50 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038945,99 | 3038945,99 |
| 2. | Вяземское  городское  поселение  Вяземского района  Смоленской  области | 5576,49 | 202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7992777,00 | 7992777,00 |
| 3. | Вязьма-Брянское  сельское  поселение  Вяземского района  Смоленской  области | 2255,43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2876925,00 | 2876925,00 |
| 4. | Гагаринское  городское  поселение  Гагаринского  района Смоленской  области | 10842,71 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6971904,00 | 6971904,00 |
| 5. | Город Смоленск | 19233,48 | 773 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42177594,00 | 42177594,00 |
| 6. | Дорогобужское  городское  поселение  Дорогобужского  района Смоленской  области | 6896,70 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1620711,00 | 1620711,00 |
| 7. | Ельнинское  городское  поселение  Ельнинского  района Смоленской  области | 3185,80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198613,00 | 2198613,00 |
| 8. | Игоревское  сельское  поселение  Холм-Жирковского  района Смоленской  области | 20353,17 | 695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2937408,00 | 2937408,00 |
| 9. | Кардымовское  городское  поселение  Кардымовского  района Смоленской  области | 3374,40 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688811,00 | 3688811,00 |
| 10. | Козинское  сельское  поселение  Смоленского  района Смоленской  области | 10412,50 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5955569,00 | 5955569,00 |
| 11. | Новодугинское  сельское  поселение  Новодугинского  района Смоленской  области | 714,75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750128,00 | 1750128,00 |
| 12. | Озерненское  городское  поселение  Духовщинского  района Смоленской  области | 7873,40 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2430000,00 | 2430000,00 |
| 13. | Рославльское  городское  поселение  Рославльского  района Смоленской  области | 8706,80 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11122473,00 | 11122473,00 |
| 14. | Руднянское  городское  поселение  Руднянского  района Смоленской  области | 2902,69 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978862,00 | 3978862,00 |
| 15. | Сафоновское  городское  поселение  Сафоновского  района Смоленской  области | 21978,10 | 722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8345503,00 | 8345503,00 |
| 16. | Темкинское  сельское  поселение  Темкинского  района Смоленской  области | 199,80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1041457,00 | 1041457,00 |
| 17. | Ярцевское  городское  поселение  Ярцевского района  Смоленской  области | 19671,00 | 692 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7903006,46 | 7903006,46 |

Приложение N 3

к Региональной адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2013 год

**РЕЕСТР**

**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Стоимость  капитального  ремонта,  всего | Ремонт  внутридомовых  инженерных  систем | Установка  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета или  узлов  управления | Ремонт крыши | | Ремонт или  замена  лифтового  оборудования | | Ремонт подвальных  помещений | | Утепление и ремонт  фасадов | | Ремонт  фундаментов | | Энергетическое  обследование  дома |
| руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб.  м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Смоленской  области | | 116030687,45 | 26842957,55 | 6450722,65 | 33530,25 | 51950472,05 | 3 | 5135760,00 | 8437,02 | 2127608,00 | 30373,77 | 22267654,60 | 0,00 | 0,00 | 1255512,60 |
| 1. Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Верхнеднепровскому  городскому поселению  Дорогобужского района  Смоленской области | | 3038945,99 | 420000,00 | 329838,00 | 1241,00 | 1341533,00 | 0 | 0,00 | 1240,60 | 225700,00 | 3125,42 | 685839,60 | 0,00 | 0,00 | 36035,39 |
| 1. | Пос.  Верхнеднепровский,  просп. Химиков, д.  22 | 3038945,99 | 420000,00 | 329838,00 | 1241,00 | 1341533,00 | 0 | 0,00 | 1240,60 | 225700,00 | 3125,42 | 685839,60 | 0,00 | 0,00 | 36035,39 |
| 2. Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому  городскому поселению  Вяземского района  Смоленской области | | 7992777,00 | 0,00 | 49510,00 | 2183,00 | 7807386,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135881,00 |
| 2. | Г. Вязьма, ул.  Кронштадтская, д.  37 | 849792,00 | 0,00 | 18090,00 | 776,00 | 817254,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14448,00 |
| 3. | Г. Вязьма, ул.  Парижской Коммуны,  д. 12 | 3678672,00 | 0,00 | 16402,00 | 643,00 | 3599281,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62989,00 |
| 4. | Г. Вязьма, ул.  Сычевское шоссе,  д. 44а | 3464313,00 | 0,00 | 15018,00 | 764,00 | 3390851,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58444,00 |
| 3. Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Вязьма-Брянскому  сельскому поселению  Вяземского района  Смоленской области | | 2876925,00 | 0,00 | 155234,00 | 829,00 | 2114240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569,31 | 558222,00 | 0,00 | 0,00 | 49229,00 |
| 5. | С.  Вязьма-Брянская,  ул. Авиационная,  д. 1 | 2876925,00 | 0,00 | 155234,00 | 829,00 | 2114240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569,31 | 558222,00 | 0,00 | 0,00 | 49229,00 |
| 4. Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Гагаринскому  городскому поселению  Гагаринского района  Смоленской области | | 6971904,00 | 532519,00 | 141045,00 | 2057,00 | 3387977,00 | 1 | 1735760,00 | 0,00 | 0,00 | 3509,30 | 1089228,00 | 0,00 | 0,00 | 85375,00 |
| 6. | Г. Гагарин, пер.  Мелиоративный, д.  6 | 1717273,00 | 291322,00 | 0,00 | 836,00 | 1396757,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29194,00 |
| 7. | Г. Гагарин, ул.  Гагарина, д. 13 | 2699998,00 | 0,00 | 104999,00 | 574,00 | 763478,00 | 1 | 1735760,00 | 0,00 | 0,00 | 1026,00 | 69645,00 | 0,00 | 0,00 | 26116,00 |
| 8. | Г. Гагарин, ул.  Мелиоративная, д.  5 | 1500000,00 | 241197,00 | 15761,00 | 647,00 | 1227742,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15300,00 |
| 9. | Г. Гагарин, ул.  Строителей, д. 165 | 1054633,00 | 0,00 | 20285,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2483,30 | 1019583,00 | 0,00 | 0,00 | 14765,00 |
| 5. Город Смоленск | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по городу  Смоленску | | 42177594,00 | 15663600,00 | 1621000,00 | 5479,20 | 10302360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13844,00 | 14231495,00 | 0,00 | 0,00 | 359139,00 |
| 10. | Ул. Кирова, д. 27б | 13790000,00 | 6816000,00 | 407000,00 | 1580,00 | 2054000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4395,00 | 4414422,00 | 0,00 | 0,00 | 98578,00 |
| 11. | Ул. Ломоносова, д.  19а | 2686000,00 | 338400,00 | 7000,00 | 763,00 | 991900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998,00 | 1312661,00 | 0,00 | 0,00 | 36039,00 |
| 12. | Ул. Николаева, д.  32 | 8264839,00 | 3574000,00 | 400000,00 | 925,30 | 2590840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 1631153,00 | 0,00 | 0,00 | 68846,00 |
| 13. | Ул. Николаева, д.  47а | 10611175,00 | 2091200,00 | 407000,00 | 1194,30 | 3344040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2455,00 | 4679500,00 | 0,00 | 0,00 | 89435,00 |
| 14. | Ул. Шевченко, д.  68 | 6825580,00 | 2844000,00 | 400000,00 | 1016,60 | 1321580,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2446,00 | 2193759,00 | 0,00 | 0,00 | 66241,00 |
| 6. Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Дорогобужскому  городскому поселению  Дорогобужского района  Смоленской области | | 1620711,00 | 0,00 | 85418,00 | 1062,98 | 908267,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1071,00 | 607577,00 | 0,00 | 0,00 | 19449,00 |
| 15. | Г. Дорогобуж, ул.  Мира, д. 34 | 1620711,00 | 0,00 | 85418,00 | 1062,98 | 908267,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1071,00 | 607577,00 | 0,00 | 0,00 | 19449,00 |
| 7. Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Ельнинскому  городскому поселению  Ельнинского района  Смоленской области | | 2198613,00 | 0,00 | 30000,00 | 860,00 | 1607191,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330,00 | 532905,00 | 0,00 | 0,00 | 28517,00 |
| 16. | Г. Ельня, пер.  Смоленский, д. 2 | 2198613,00 | 0,00 | 30000,00 | 860,00 | 1607191,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330,00 | 532905,00 | 0,00 | 0,00 | 28517,00 |
| 8. Игоревское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Игоревскому  сельскому поселению  Холм-Жирковского  района Смоленской  области | | 2937408,00 | 443034,00 | 0,00 | 1300,00 | 1766373,00 | 0 | 0,00 | 3108,00 | 728001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 10 | 287999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1056,00 | 287999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 7 | 613036,00 | 443034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1026,00 | 170002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 8 | 1766373,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1766373,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Ст. Игоревская,  ул. Южная, д. 9 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1026,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Кардымовскому  городскому поселению  Кардымовского района  Смоленской области | | 3688811,00 | 1429639,00 | 350000,00 | 860,30 | 810000,00 | 0 | 0,00 | 119,00 | 120000,00 | 1807,40 | 969135,00 | 0,00 | 0,00 | 10037,00 |
| 21. | Пос. Кардымово,  ул. Ленина, д. 55 | 3688811,00 | 1429639,00 | 350000,00 | 860,30 | 810000,00 | 0 | 0,00 | 119,00 | 120000,00 | 1807,40 | 969135,00 | 0,00 | 0,00 | 10037,00 |
| 10. Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Козинскому  сельскому поселению  Смоленского района  Смоленской области | | 5955569,00 | 0,00 | 1442835,00 | 2876,25 | 3806599,00 | 0 | 0,00 | 2547,22 | 623907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82228,00 |
| 22. | Дер. Богородицкое,  ул. Викторова, д.  28 | 1993594,00 | 0,00 | 480945,00 | 966,70 | 1262022,00 | 0 | 0,00 | 799,70 | 223102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27525,00 |
| 23. | Дер. Богородицкое,  ул. Викторова, д.  29 | 1993595,00 | 0,00 | 480945,00 | 966,70 | 1262022,00 | 0 | 0,00 | 841,40 | 223102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27526,00 |
| 24. | Дер. Богородицкое,  ул. Викторова, д.  30 | 1968380,00 | 0,00 | 480945,00 | 942,85 | 1282555,00 | 0 | 0,00 | 906,12 | 177703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27177,00 |
| 11. Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по  Новодугинскому  сельскому поселению  Новодугинского района  Смоленской области | | 1750128,00 | 0,00 | 0,00 | 652,04 | 1502539,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,77 | 218540,00 | 0,00 | 0,00 | 29049,00 |
| 25. | С. Новодугино, ул.  30 лет Победы, д.  8 | 762815,00 | 0,00 | 0,00 | 291,04 | 610462,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,77 | 139987,00 | 0,00 | 0,00 | 12366,00 |
| 26. | С. Новодугино, ул.  Чкалова, д. 29 | 987313,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 892077,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 78553,00 | 0,00 | 0,00 | 16683,00 |
| 12. Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Озерненскому  городскому поселению  Духовщинского района  Смоленской области | | 2430000,00 | 0,00 | 300000,00 | 1784,40 | 2095980,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34020,00 |
| 27. | Пос. Озерный, ул.  Кольцевая, д. 4 | 1355000,00 | 0,00 | 150000,00 | 1012,40 | 1186030,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18970,00 |
| 28. | Пос. Озерный, ул.  Кольцевая, д. 6 | 1075000,00 | 0,00 | 150000,00 | 772,00 | 909950,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15050,00 |
| 13. Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Рославльскому  городскому поселению  Рославльского района  Смоленской области | | 11122473,00 | 3909179,00 | 609900,00 | 633,40 | 650000,00 | 2 | 3400000,00 | 1422,20 | 430000,00 | 224,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 123394,00 |
| 29. | Г. Рославль, мкр.  15-й, д. 19 | 3427058,00 | 2183179,00 | 315900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935,00 | 230000,00 | 104,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | 47979,00 |
| 30. | Г. Рославль, мкр.  15-й, д. 32 | 7695415,00 | 1726000,00 | 294000,00 | 633,40 | 650000,00 | 2 | 3400000,00 | 487,20 | 200000,00 | 120,00 | 1350000,00 | 0,00 | 0,00 | 75415,00 |
| 14. Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Руднянскому  городскому поселению  Руднянского района  Смоленской области | | 3978862,00 | 231861,00 | 38793,00 | 1872,08 | 2947588,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1661,46 | 728160,00 | 0,00 | 0,00 | 32460,00 |
| 31. | Г. Рудня, ул. 19  Гвардейской  стрелковой  дивизии, д. 15 | 766805,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 435188,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,06 | 323276,00 | 0,00 | 0,00 | 8341,00 |
| 32. | Г. Рудня, ул.  Мелиораторов, д.  27 | 2459399,00 | 231861,00 | 13139,00 | 750,00 | 1793585,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,40 | 404884,00 | 0,00 | 0,00 | 15930,00 |
| 33. | Г. Рудня, ул.  Смоленская, д. 2а | 752658,00 | 0,00 | 25654,00 | 562,08 | 718815,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8189,00 |
| 15. Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Сафоновскому  городскому поселению  Сафоновского района  Смоленской области | | 8345503,00 | 2339485,00 | 1145144,00 | 4399,80 | 4394369,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,81 | 347045,00 | 0,00 | 0,00 | 119460,00 |
| 34. | Г. Сафоново, мкр.  2-й, д. 25 | 1752941,00 | 1428400,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24541,00 |
| 35. | Г. Сафоново, мкр.  1-й, д. 13б | 1956533,00 | 653142,00 | 276000,00 | 879,80 | 1000000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27391,00 |
| 36. | Г. Сафоново, ул.  Первомайская, д.  18 | 1238635,00 | 257943,00 | 0,00 | 556,90 | 612590,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,81 | 347045,00 | 0,00 | 0,00 | 21057,00 |
| 37. | Г. Сафоново, ул.  Революционная, д.  6 | 378001,00 | 0,00 | 7150,00 | 466,60 | 364425,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6426,00 |
| 38. | Г. Сафоново, ул.  Советская, д. 2 | 1880822,00 | 0,00 | 255350,00 | 1757,80 | 1604783,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20689,00 |
| 39. | Г. Сафоново, ул.  Советская, д. 26 | 1138571,00 | 0,00 | 306644,00 | 738,70 | 812571,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19356,00 |
| 16. Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Темкинскому  сельскому поселению  Темкинского района  Смоленской области | | 1041457,00 | 146464,00 | 18093,00 | 251,80 | 570392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,30 | 299508,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 40. | Пос. Темкино, ул.  Советская, д. 40 | 1041457,00 | 146464,00 | 18093,00 | 251,80 | 570392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,30 | 299508,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 17. Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Ярцевскому  городскому поселению  Ярцевского района  Смоленской области | | 7903006,46 | 1727176,55 | 133912,65 | 5188,00 | 5937678,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104239,21 |
| 41. | Г. Ярцево, ул.  Металлургов, д.  1/2 | 2619251,00 | 661668,00 | 30932,00 | 2137,00 | 1895593,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31058,00 |
| 42. | Г. Ярцево, ул.  Энтузиастов, д. 13 | 1218620,00 | 420249,00 | 32153,00 | 470,00 | 751768,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14450,00 |
| 43. | Г. Ярцево, ул.  Чернышевского, д.  5 | 1988054,25 | 399906,53 | 35546,15 | 845,00 | 1525153,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27448,48 |
| 44. | Г. Ярцево, ул.  Советская, д. 23 | 1181599,90 | 166508,84 | 0,00 | 796,00 | 998777,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16314,02 |
| 45. | Г. Ярцево, ул.  Первомайская, д.  25 | 895481,31 | 78844,18 | 35281,50 | 940,00 | 766386,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14968,71 |