                                                                         Утверждена

постановлением администрации

Игоревского  сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

 от « 30 » ноября 2015 года № 79а

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие территории  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016 -2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Администрация  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области Т.А.Семенова

Ответственные за разработку:

Главный бухгалтер администрации Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области А.А.Анисимова

**Паспорт**

**муниципальной программы   Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области**

**«Комплексное развитие территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области   на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы:  «Комплексное развитие территории  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы»  (далее – муниципальная программа) | |
| 1. | Ответственный исполнитель             муниципальной программы | Администрация Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 2. | Соисполнители муниципальной        программы | Администрация  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 3. | Участники муниципальной программы | Администрация Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 4. | Подпрограммы муниципальной         программы | 1.     «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  на территории  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы».  2.     «Благоустройство территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области   на 2016-2020 годы».  3.    «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы».  4.    «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы».  5.Развитие улично-дорожной сети на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  6.    «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы». |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области , повышение качества жизни населения. |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, повышение уровня пожарной безопасности.  2. Организация и проведение работ по благоустройства территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области .  3. Стимулирование развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области .  4. Стимулирование развития и  укрепления   спортивной деятельности на Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  5. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания  благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 7. | Сроки реализации  муниципальной программы | 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| 8. | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с    расшифровкой плановых объемов         бюджетных ассигнований по годам ее   реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других   источников | Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2016 -2020 годах за счет всех источников  финансирования составит 42459,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год –8459,4 тыс. рублей;  2017 год – 8500,0 тыс. рублей;  2018 год – 8500,0 тыс. рублей;  2019 год – 8500,0 тыс. рублей;  2020 год – 8500,0 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2016 -2020 годах за счет местного  бюджета составит  40492,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 7555,1 тыс. рублей;  2017 год - 8234,3 тыс. рублей;  2018 год – 8234,3 тыс. рублей;  2019 год – 8234,3 тыс. рублей;  2020 год – 8234,3 тыс. рублей. |
| 9. | Показатели конечного результата реализации муниципальной программы | К 2020 году планируется:  1. Снижение количества пожаров на территории Игоревского сельского поселения.  2. Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.  3. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %.  4. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 55 %.  5. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Игоревское сельское поселение расположено северо-западнее районного центра п. Холм-Жирковский по обе стороны железной дороги Дурово – Владимирский тупик. Площадь территория Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области составляет 93,67 кв.км, численность населения - 2331 чел. Административным центром поселения является станция Игоревская. В состав Игоревского сельского поселения входят нижеперечисленные населенные пункты:

- ст. Игоревская;

- д. Левково.

Удаленность от районного центра 17 км.

Протяжённость региональных дорог на территории поселения составляет 3 км, в т. ч.:

- участок автодороги IV категории (покрытие – асфальтобетон)

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Игоревского сельского поселения составляет 40 км

- ст.Игоревская – д.Искра -15 км(из них 15 км грунтовые используютя только в зимнее время года)

- ст.Игоревская – п.Боголюбово -25 км (из них 20 км – грунтовые используются только в зимнее время года).

УДС Игоревского сельского поселения (кроме улиц, входящих в состав региональных автодорог):

- ст.Игоревская – 30 км (из них 20км –грунтовые, 5км- гравийные)

- пос.Левково- 5 км( грунтовые)

Коммунальная инфраструктура поселка состоит из систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов.

Водоснабжение Игоревского сельского поселения осуществляется из 2 артезианских скважин и шахтных колодцев.

В поселке существует централизованная система канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от благоустроенного жилого фонда, предприятий, объектов соцкультбыта самотечной системой канализации подаются на сооружения биологической очистки, построенные в 1976 г., производительностью 600 м3/сут. В настоящее время проведена реконструкция очистных сооружений.

Теплоснабжение многоквартирных домов, детского сада «Ежик», медицинской амбулатории, объектов торговли, почтового отделения , узла связи Игоревского сельского поселения осуществляется от муниципальной действующей котельной . Основными поставщиками тепловой энергии для нужд Игоревского сельского поселения является:

- муниципальная котельная, установленная мощность которой -4,3 Гкал/ч, протяжённость тепловых сетей 635 м, которые обслуживает МУП «Игоревское коммунальное хозяйство». Котельная работает на природном газе.

- ведомственная котельная (ООО»ИДК») осуществляет подачу тепла для Игоревской средней школы, пожарного депо, КСК «Модуль». Котельная работает на природном газе.

Большая часть частной жилой застройки поселения имеет печное отопление, котлы на газообразном и твердом топливе.

Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных котельных.

Газоснабжение Игоревского сельского поселения осуществляется на базе использования природного и сжиженного газа. Головное сооружение - газораспределительная станция - ГРС–КС Холм-Жирковский.

Электроснабжение Игоревского сельского поселения Смоленской области осуществляется от Смоленской энергосистемы. В Игоревском сельском поселении для освещения улиц установлены дополнительные опоры под фонари с лампами ДРЛ. Регулярно проводится ремонт и замена изношенных светильников.

Основу  экономического  потенциала  составляет  промышленное производство( деревообработка),  а  также  развивающийся  малый  бизнес.     В  целях предупреждения  и   недопущения   пожаров  и  гибели  на  них  людей   для  безопасного  проживания  населения на территории   Игоревского   сельского  поселения  созданы и работают  ДНД – 7 человек и ДПД  - 5 человек. На территории Игоревского сельского поселения имеется ведомственная пожарная охрана (круглосуточно действующий пост), которые, в том числе, обслуживают территорию Игоревского сельского поселения.

         Во  избежание  пожаров  в  населённых  пунктах  с наступлением  весенне-летнего  пожароопасного  периода проводится  опашка    лесных  насаждений,   организовано  патрулирование  объездчиками    населённых  пунктов,  проводятся  сходы      граждан,  беседы  о  соблюдении  мер  пожарной  безопасности.

            При  подготовке  к  отопительному  сезону проводятся  инструктажи  с  гражданами    «группы риска»  по  соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе.  Проводятся  профилактические  рейды,  сходы  граждан,  подворовые обходы,  проводятся мероприятия,  исключающие  возможность  проживания  в  бесхозных  строениях  лиц  без  определённого  места  жительства.

         Для  снижения  уровня  преступности  на территории  сельского поселения,  уполномоченному участковому  инспектору  выделен отдельный кабинет для профилактической работы с  социально-опасными  слоями  населения, с  лицами,  склонными  к  правонарушениям,   который  оборудован необходимой   мебелью, оргтехникой.

        Для осуществления первичного воинского учета на территории сельского поселения ведет свою работу специалист ВУС, у которого имеется отдельное рабочее место, оснащенное оргтехникой, канцтоварами.

На территории сельского поселения активно ведется  работа по благоустройству территории.

Культурно – досуговую деятельность на территории сельского поселения осуществляет КСК «Модуль» и сельский Дом культуры,  в структуру которого входят:

- Игоревская сельская библиотека

          В  сельском поселении  имеется  достаточная  материальная  база  для  развития  физической культуры  и  спорта  среди  всех  слоёв  населения.  В  МБОУ «Игоревская СОЖ» действуют: спортзал,     волейбольная,  баскетбольная  и  футбольная   площадки.

        Сборные команды Игоревского сельского поселения ежегодно принимают участие в Спартакиадах района.

На территории сельского поселения работает МБОУ «Игоревская СОЖ», здание которой  построено   в 1987 году.  Трехэтажное здание рассчитано на 600 учащихся.Имеется компьютерный класс.

МБДОУ детский сад «Ежик» находится в отдельном здании рассчитанном на 140 мест. В настоящее   наполняемость составляет 92.

      Доврачебная  помощь населению на территории сельского поселения оказывается участковым врачом терапевтом, при необходимости бригадами скорой помощи Холм-Жирковской Центральной районной больницы.

          Таким образом, наряду с достигнутыми положительными результатами для    создания  комплексных благоприятных социальных  условий для проживания на территории  Игоревского сельского поселения в период с 2016 – 2020 годов  необходимо  решить следующие проблемы за счет  повышения качества услуг, предоставляемых в сфере обеспечения:

-   условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного  социального  развития территории Игоревского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности;

- условий для организации благоустройства территории Игоревского сельского поселения;

- условий для стимулирования развития и  укрепления   культурно - досуговой деятельности на территории Игоревского го сельского поселения;

- условий для стимулирования развития и укрепления спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения, за счет улучшения материально – технической базы, отвечающей нормативным требованиям, современного оборудования.

           Таким образом, в целях эффективного решения проблем,  комплексным системным документом является муниципальная программа Игоревского сельского поселения «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области на 2015-2020 годы».

  Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Игоревского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые и экономические условия для проживания населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

  Стратегия социально-экономического развития Холм-Жирковского района Смоленской области на период до 2025 года, утвержденная решением Муниципального совета (далее - Стратегия района) является приоритетным направлением развития Игоревского о сельского по селения.

  К стратегическим задачам комплексного развития потенциала Игоревского сельского поселения относятся:

-  создание условий для стабильного развития сельского поселения;

- обеспечение безопасности жителей сельского поселения;

-  повышение уровня привлекательности территории сельского поселения;-  укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;

- повышение  и укрепление уровня культурно - досуговой деятельности.

 Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов, целью муниципальной программы является создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Игоревского сельского поселения, повышение качества жизни.

  Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Игоревского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности.

2. Организация и проведение работ по благоустройства территории Игоревского сельского поселения.

3. Стимулирование развития и  укрепления   культурно - досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения.

4. Стимулирование развития и  укрепления   спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения.

5. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Игоревского сельского поселения.

         По итогам реализации муниципальной программы к концу 2020 года планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Снижение количества пожаров до 0,5 га.

2. Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

3. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %.

4. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 55 %.

5. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

Муниципальная программа реализуется в 2016-2020 годах, этапы реализации программы не выделяются.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, сроки, этапы их реализации, а также источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

**3. Перечень нормативных правовых актов Игоревского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации  муниципальной программ**

Перечень правовых актов Игоревского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в [приложении № 2](http://muob.ru/user_67/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90.docx#Par2682) к муниципальной программе

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач  муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы».

**Подпрограмма 1** направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социального развития территории Игоревского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 1 решается следующая задача - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1  обеспечит снижение количества пожаров на территории Игоревского сельского поселения к 2020 году.

**Подпрограмма 2.** «Благоустройство территории  Игоревского  сельского поселения на 2016-2020 годы».

      Подпрограмма 2  направлена на решение задачи муниципальной программы организации и проведению работ по благоустройства территории Игоревского сельского поселения.

     В рамках подпрограммы 2 решается следующая задача - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2  обеспечит - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 65%;

- увеличение мест отдыха

- приживаемость посадочного материала ежегодно до 100%;

- проведение санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%;

- использование денежных средств по наружному освещению населенных пунктов до 100%.

**Подпрограмма 3.** «Развитие и укрепление культурно - досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы».

      Подпрограмма 3 направлена решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 3 решается следующая задача - обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3  обеспечит - увеличение доли численности участников  культурно-досуговых мероприятий до 60%.

**Подпрограмма 4** «Развитие и укрепление спортивной  деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы».

      Подпрограмма 4 направлена решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития и  укрепления   спортивной  деятельности на территории Игоревского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 4 решается следующая задача - вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4  обеспечит - увеличение доли  численности участников  спортивных  мероприятий до 55%.

**Подпрограмма 5.** «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы».

Подпрограмма 5 направлена на решение задачи муниципальной программы по реализации основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Игоревского сельского поселения.

       В рамках подпрограммы 5 решается следующая задача:

     - исполнение функций администрации Игоревского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

    Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 не менее 90%.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в [приложении № 1](http://muob.ru/user_67/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90.docx#Par1941) к  муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной  программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджетов.

    Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы  в 2016 -2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 40492,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год 7555,1 тыс. рублей;

2017 год (прогноз) – 8234,3 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) – 8234,3 рублей;

2019 год (прогноз) – 8234,3 тыс. рублей;

2020 год (прогноз)  - 8234,3 рублей

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3,4 к муниципальной программе.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1.  Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и Российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы.

      Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или не достижению как непосредственных, так и конечных результатов  муниципальной  программы.

      Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

   3. Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий  муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

4. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной  программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

5. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий  муниципальной  программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- своевременная корректировка мероприятий  муниципальной программы.

6. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 1  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы» (далее - подпрограмма 1) | |
| 1. | Соисполнитель ответственный за подпрограмму 1 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Игоревского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности. |
| 4. | Задачи подпрограммы  1 | 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 1 | 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет  местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 1, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 1 в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  250,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 50,0 тыс. рублей;  2017 год – 50,0 тыс. рублей;  2018 год – 50,0тыс. рублей;  2019 год – 50,0 тыс. рублей;  2020 год - 50,0 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 | 1. Снижение количества пожаров. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», Постановлением Правительства Смоленской области от 28.09.2007г. № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», постановлением администрации Игоревского сельского поселения от 27.11.2015г. №77а «Об утверждении порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

Одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления, руководителями организаций и предприятий является предупреждение возникновения или ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также снижение размеров материального ущерба, обеспечение согласованности действий администрации Игоревского сельского поселения, государственными и иными организациями при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, которые могу быть повреждены и разрушены в результате чрезвычайных ситуаций.

Решение проблем развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения будет осуществляться поэтапно и программно-систематическим методом с учетом направлений соответствующих программ Смоленской области и муниципального образования Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

Программа содержит основные направления осуществления мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и предполагаемые методы осуществления этих мероприятий. В Игоревском сельском поселении имеется 1 школы, 1 детский сад, 2 объектов культурно-массового назначения, 1 водозаборное устройство, 1 газовая котельная.

Численность населения в Игоревксом сельском поселении на 01.01.2015 г. составляет: 2588 человек. Тенденция к развитию территории и экономики Игоревского сельского поселения становится все более очевидной, как и то, что появляются дополнительные

риски, имея ввиду всю социальную и коммунально-энергетическую инфраструктуру. Безаварийное функционирование социальных объектов, объектов экономики, коммунально-энергетического хозяйства, транспорта, гидротехнических сооружений становится все более востребованным показателем безопасного обеспечения жизни и деятельности населения. Перебои или выход из строя взаимоувязанных объектов жизнеобеспечения на нашей территории приводит к нарушению функционирования всего сельского или объектового хозяйства, провоцирует возникновение чрезвычайных ситуаций (далее ЧС). Кроме материального ущерба чрезвычайные ситуации могут привести и к человеческим жертвам. Основными угрозами на территории поселения являются возможные чрезвычайные ситуации техногенного

характера на пожаро- и взрывоопасных объектах, а также при транспортировке опасных веществ по транспортным магистралям. К таким угрозам относятся: пожары, объемные газовоздушные и паровоздушные взрывы на котельных, аварийные разливы нефтепродуктов,

химически опасных веществ. Для повышения уровня эффективности решения вопросов предупреждения различного рода ЧС, защиты населения и территории необходимо:

- создать силы и средства оперативной готовности сторонних организаций для реагирования на ЧС;

- создать систему связи и оповещения в границах поселения (электросирены, радиосвязь)

- создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

Постоянного внимания и взаимодействия требует работа с руководителями хозяйствующих субъектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности на территории поселения, которым необходимо принять все возможные меры для повышения уровня безопасности эксплуатации своих объектов, повысить уровень ответственности и требовательности у персонала, отвечающего за безопасную технологию производства работ и грамотного принятия решений в случае возможного реагирования на ЧС, иметь собственные (объектовые) силы и средства, дежурно-диспетчерские службы (организаций), локальную систему связи и оповещения, собственный резерв финансовых и материальных ресурсов.  Одной  из  первоочередных  задач  администрации  является  создание  условий  для  безопасности  жизнедеятельности  территории  сельского  поселения,  обеспечения  пожарной  безопасности,  защиты    личности  и населения.

      В  целях предупреждения  и   недопущения   пожаров  и  гибели  на  них  людей   для  безопасного  проживания  населения на территории    Игоревского   сельского  поселения  созданы и работают  ДНД – 7 человек и ДПД  - 5 человек. На территории Игоревского  сельского поселения имеется добровольная пожарная команда, ведомственная пожарная охрана (ООО «ИДК»), обслуживают территорию Игоревского сельского поселения.

         Во  избежание  пожаров  в  населённых  пунктах  с наступлением  весенне-летнего  пожароопасного  периода проводится  опашка    лесных  насаждений,   организовано  патрулирование  объездчиками    населённых  пунктов,  проводятся  сходы      граждан,  беседы  о  соблюдении  мер  пожарной  безопасности.

             При  подготовке  к  отопительному  сезону проводятся  инструктажи  с  гражданами    «группы риска»  по  соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе.  Проводятся  профилактические  рейды,  сходы  граждан,  обходы  жилого  сектора,  проводятся мероприятия,  исключающие  возможность  проживания  в  бесхозных  строениях  лиц  без  определённого  места  жительства.

         Для  тушения пожаров   привлекаются  техника  и ресурсы ООО «ИДК».

       Для  создания  необходимой  материально-технической  базы  средств  пожаротушения  недостаточно  финансирования  на  данную  подпрограмму.

         Для  снижения  уровня  преступности  на территории  сельского поселения,  уполномоченному участковому  инспектору  выделен отдельный кабинет для профилактической работы с  социально-опасными  слоями  населения, с  лицами,  склонными  к  правонарушениям,   который  оборудован необходимой   мебелью, оргтехникой.        Проводится  определённая  работа  по  профилактике  правонарушений,  наркомании,  пьянства  и  алкоголизма.  Все  эти  вопросы  рассматриваются  на  совещаниях  при  главе  муниципального образования,  Административной комиссии при Администрации Игоревского сельского поселения,  в  который  входят  представители  школы,  медицины,  культуры,  участковый  полиции.

Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно. Реализация мероприятий подпрограммы 1 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:

- недостаточность или отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики пожароопасных ситуаций;

- недостаточная пропаганда мер борьбы с пожароопасными ситуациями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

        Основной целью настоящей подпрограммы 1 является – Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Игоревского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности.

       Для достижения поставленной цели подпрограммы 1 необходимо решение  следующей задачи:

       1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения.

       Срок реализации подпрограммы 1 - 2016 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

В рамках подпрограммы 1 будет реализовываться комплекс основных мероприятий.

Задача 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения» направлена на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной команды.

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1«Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды».

Данное основное мероприятие предполагает проведение профилактических мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание  добровольной пожарной команды.

В рамках данного мероприятия предполагается проведение  профилактических мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание  добровольной пожарной команды. Реализация комплекса мероприятий обеспечит снижение количества пожаров  на территории Игоревского сельского поселения. Система основных мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1**

Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба и последовательное обеспечение первичного воинского учета на территории сельского поселения.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1  могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 1 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Сокращение количества пожаров на территории Игоревского сельского поселения | га |  |  |  |  |  |

Сведения о динамике значений показателя конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляется за счет средств местного бюджетов. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  250,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 50,0 тыс. рублей;

2017 год – 50,0 тыс. рублей;

2018 год – 50,0 тыс. рублей;

2019 год – 50,0 тыс. рублей;

2020 год – 50,0 тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Благоустройство территории  Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 2«Благоустройство территории  Игоревского  сельского поселения на 2016-2020 годы»  (далее - подпрограмма 2) | |
| 1. | Соисполнитель ответственный за подпрограмму 2 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 2 | Организация и проведение работ по благоустройства территории Игоревского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  2 | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 2 | 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 2, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 2 в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  20258,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 4098,1 тыс. рублей;  2017 год – 4040,0 тыс. рублей;  2018 год -- 4040,0 тыс. рублей;  2019 год – 4040,0 тыс. рублей;  2020 год - 4040,0 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 | 1. Увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.  2. Увеличение  мест для отдыха .  3. Приживаемость посадочного  материала до 100%.  4. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.  5. Уровень использования денежных средств по наружному освещению 100%. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

     Природно-климатические  условия   Игоревского сельского  поселения,  его  географическое  положение  и   рельеф  создают  относительно  благоприятные  предпосылки  для  проведения  работ  по  благоустройству  территорий,  развития  инфраструктуры  населённых  пунктов.

  Для  решения  вопросов  благоустройства  требуется  участие  и  взаимодействие  органов  местного  самоуправления  с  привлечением  населения,  предприятий  и  организаций,  используя  программно - целевой  метод.

Подпрограмма 2 окажет  положительный  эффект на комплексное  решение  проблемы  по  санитарно-эпидемиологической  обстановке,  предотвратит  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  будет  способствовать  повышению  уровня  их  комфортного  проживания.

  На территории  Игоревского сельского поселения   проводится  определённая  работа  для  комфортного  проживания и  отдыха  населения. В 2015 году был заложен парк победы. Были высажены 20 саженцев деревьев клена и 50 саженцев сирени. На территории Игоревской средней школы заложен яблоневый сад , высажено 25 саженцев яблонь.

         На благоустройство кладбища планируется выделить 150 ,0 тыс. рублей .

  В 2016-2020  получат  дальнейшее  развитие среди  жителей  сельского поселения проведение ежегодных смотров-конкурсов:  «Лучшая  улица»,  «Лучший дом»;  среди  организаций  и  учреждений  -  «Лучшее учреждение по  благоустройство,  санитарному    состоянию  прилегающей  территории».   Проведение  данных  конкурсов  направлено  на  повышение  культуры  поведения  жителей, привлекая  их  к  участию  в  работах  по  благоустройству, прививая  бережное  отношение  к  элементам   благоустройства.

 Анализируя  сложившуюся  ситуацию  по  благоустройству территории  Игоревского сельского  поселения  необходимо  отметить,  что  недостаточно имеется  мест  для  отдыха,  детских  площадок.

 Данная  подпрограмма 2 направлена на  повышение  уровня  комплексного  благоустройства территории Игоревского сельского  поселения.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Основной целью настоящей подпрограммы 2 является  - организация и проведение работ по благоустройства территории Игоревского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 2  -  2016 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

В рамках решения задач подпрограммы 2 предусмотрена реализация системы основных мероприятий. Для решения задачи: 1«Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения»необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Озеленение территории».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на озеленение территории сельского поселения, закупку посадочного материала, работ и услуг.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и содержание мест захоронения». Данное основное мероприятие предполагает расходы на организацию и содержание мест захоронения (окос, вырубка, уборка сорной растительности, закупка товаров, работ и услуг).

   Основное мероприятие 2.3. «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения». Данное основное мероприятие предполагает расходы на прочие мероприятия по благоустройству (содержание  дорог муниципального значения, закупка товаров, работ и услуг).

Основное мероприятие 2.4. ««Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных» Данное основное мероприятие предполагает расходы на отлов и содержание бездомных животных.

Основное мероприятие 2.5. «Организация наружного освещения населенных пунктов». Данное основное мероприятие предполагает расходы на организацию наружного освещения населенных пунктов сельского поселения, закупку товаров, работ и услуг.

Основное мероприятие 2.6. «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства». Данное мероприятие предполагает расходы на взносы по капитальному ремонту.

     Реализация комплекса мероприятий обеспечит:

- увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %;

- увеличение  мест для отдыха .

- приживаемость посадочного  материала до 100%;

- доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%;

     - уровень использования денежных средств по наружному освещению 100%.

Система основных мероприятий подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы**

В результате реализации подпрограммы 2 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

2. Приживаемость посадочного  материала до 100%.

3. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

4. Уровень использования денежных средств по наружному освещению 100%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 2 представлена в [приложении № 1](http://base.garant.ru/26357304/#block_11000) к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  20178,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 4018,1 тыс. рублей;

2017 год – 4040,0 тыс. рублей;

2018 год – 4040,0 тыс. рублей;

2019 год – 4040,0 тыс. рублей;

2020 год – 4040,0 тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 3**

**«Развитие и укрепление культурно - досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 3 «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»  (далее - подпрограмма 3) | |
| 1. | исполнитель ответственный за подпрограмму 3 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 3 | Администрация Игоревского сельского поселения, КСК «Модуль» , Игоревский сельский дом культуры, Игоревская сельская библиотека |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 3 | Стимулирование развития и  укрепления  культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  3 | 1. Обеспечение доступа  населения к услугам досуга. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 3 | 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 3, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 3 в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  500,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год - 100,0 тыс. рублей;  2017 год - 100,0 тыс. рублей;  2018 год - 100,0 тыс. рублей;  2019 год - 100,0 тыс. рублей;  2020 год - 100,0 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 | Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Формирование  и  развитие культурной  среды -  важнейшее  условие  улучшения  качества  жизни  на территории Игоревского    сельского  поселения.

  В  положениях  Конституции Российской  Федерации  сказано:  «Каждый  гражданин  имеет  право  на  участие  в  культурной  жизни  и  пользовании  учреждениями  культуры».

 Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  активно  формируется  культурный и  духовный  потенциал  личности  и  возможна  его  максимально  полная  реализация.  Современного  уровня  интеллектуального и

культурного  развития,  возможно  достичь  только  в  культурной  среде,  позволяющей  осознать  цели и нравственные  ориентиры  общества.

Культурно – досуговую деятельность на территории сельского поселения осуществляет КСК «Модуль», Игоревский сельский дом культуры,  в структуру которого входят, Игоревская сельская библиотека

Показателями  качества  работы  клубного  формирования  являются:

-стабильность  личного  состава;

-участие  в  смотрах  и конкурсах  творческого  мастерства;

-положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ,  благодарственные  письма).

         Для  полноценного  и  поступательного  развития культурно-досуговой  деятельности  необходимо  создавать  условия  для  занятий  коллективов,  своевременно  проводить косметические и капитальные ремонты  зданий,  приобретать  костюмы,  музыкальные  инструменты,  расходные  материалы  для  кружковой  работы,  мебель  и  оборудование, предусматривать  транспортные  расходы,  фиксировать  образцы  народного  творчества  на  различных  носителях  и  др..

        В  целях  культурно-массовой  и  культурно-просветительской  работы,  развития  творческого  потенциала  населения необходимо:

   - проведение  мероприятий, посвященных  памятным  и юбилейным  датам;

  - расширение видов кружковой работы;

  - проведение тематических фестивалей в сельском поселении;

  - улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

         Для  повышения  образовательного и профессионального  уровня  работников учреждений культуры и искусства необходимо- посещение платных и бесплатных  обучающих семинаров сотрудниками учреждений культуры по соответствующим направлениям.

         Реализация  подпрограммы 3  предполагает  улучшение  уровня  материально-технической  базы  объектов  культурно – досуговой деятельности,  что  позволит  сохранить  квалифицированные  кадры  сотрудников  учреждений,  а  также  создаст  предпосылки  для  привлечения в учреждения    молодых  специалистов  по соответствующим  направлениям.  Также  предполагается  создание  условий  для качественного и количественного  роста  объема  платных  услуг,  внедрение  новых  форм и методов  обслуживания  населения.

       Данная подпрограмма 3 должна  дать  следующие  результаты:

  - повышение качества культурного обслуживания жителей сельского поселения;

- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;

- активизация культурной деятельности организаций, учреждений общественных  объединений,  творческого  потенциала  населения;

-  укрепление  материально-технической  базы;

- формирование  привлекательного имиджа населения.

           Социальный эффект от реализации  подпрограммы 3 выражается в создании на территории  сельского  поселения  благоприятных  условий  для  отдыха и реализуется  в  целях  обеспечения  занятости  населения  во внерабочее  время,  предотвращение  негативных  социальных  явлений  в  детской  и  молодёжной  среде.

          Достижение  к  2020 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой 3,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  предоставления  культурно – досуговых услуг  населению  и  развитию  и укреплению  доступа  населения  к  культурно-досуговой деятельности.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Основной целью настоящей подпрограммы 3 является  - стимулирование развития и  укрепления и  культурно-досуговой деятельности на территории Жуковского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 3 необходимо решение следующей задачи - обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 3  -  2016 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3**

В рамках решения задач подпрограммы 3 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи 1«Обеспечение доступа  населения к услугам досуга» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 3.1. «Осуществление деятельности учреждений культурно – досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»».

Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий

3.1.1. «Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности»

Данное мероприятие предполагает расходы на проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности.

  Реализация комплекса мероприятий обеспечит:

-  увеличение доли  численности участников культурно - досуговых мероприятий до 60%;

- долю обеспечения достижения уровня использования денежных средств не менее 100%;

- увеличение количества проведенных мероприятий до 100 ед.

  Система основных мероприятий подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 «Перечень показателей подпрограммы 3»**

В результате реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Доля увеличения численности участников культурно - досуговых  мероприятий до 60%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 3 представлена в [приложении № 1](http://base.garant.ru/26357304/#block_11000) к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3**

Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 100,0 тыс. рублей;

2017 год - 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 100,0 тыс. рублей;

2020 год - 100,0 тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 4**

**«Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 4 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»  (далее - подпрограмма 4) | |
| 1. | Соисполнитель ответственный за подпрограмму 4 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 4 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 4 | Стимулирование развития и  укрепления спортивной деятельности на территории Игоревского о сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  4 | 1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 4 | 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 4, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 4 в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  500,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 100,0 тыс. рублей;  2017 год – 100,0 тыс. рублей;  2018 год – 100,0 тыс. рублей;  2019 год – 100,0 тыс. рублей;  2020 год – 100,0 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 | Доля увеличения численности участников  спортивных мероприятий до 55%. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Формирование  и  развитие физической культуры и спорта -  важнейшее  условие  улучшения  качества  жизни  на территории Игоревского    сельского  поселения.

  Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  активно  формируется  здоровый   потенциал  личности  и  возможна  его  максимально  полная  реализация.

Для укрепления  здоровья,   улучшения благосостояния и качества  жизни  граждан  необходимо  акцентировать  внимание на развитие массовой  физической  культуры и  спорта.  Занятия  физической  культурой  и  спортом  должны  стать  составляющей  частью  здорового  образа  жизни  населения.

В дальнейшем  необходимо увеличение  числа  жителей,  регулярно  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  создание  благоприятных  условий  для  развития   и укрепления спортивной деятельности на территории   Игоревского  сельского  поселения.

Основными направлениями  в  сфере  развития физической  культуры и спорта  являются:

- развитие  традиционных  и  новых  видов  спорта;

- укрепление материально-технической  базы;

- проведение спортивных мероприятий  и  праздников;

- участие в районных и областных   соревнованиях;

- содействие  развитию  физической  культуры  и  спорта  среди  людей  с  ограниченными  возможностями;

- информирование  граждан  о  деятельности  администрации Игоревского   сельского  поселения  в  области  физической  культуры  и  спорта.

          В  сельском поселении  имеется  достаточная  материальная  база  для  развития  физической культуры  и  спорта  среди  всех  слоёв  населения.  Действуют: 2 спортивных зала,  один на базе КСК «Модуль», другой на базе МБДОУ Игоревская средняя школа.   волейбольная,   и  футбольная   площадки.

 Спортивные команды Игоревского сельского поселения участвуют во всех  районных  соревнованиях  и   занимают  призовые   места.      В  сфере физической культуры и спорта в  Игоревского   сельском  поселении  были  выявлены  такие  проблемы  как:

      - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры  и спортом;

      - несоответствие уровня материальной  базы и инфраструктуры  для  занятий физической культурой и спортом задачам развития массового  спорта;

      - недостаточный  уровень  пропаганды  занятий  физической культурой и спортом, здорового  образа  жизни.

         Реализация  подпрограммы 4  предполагает  улучшение  уровня  материально-технической  базы  объектов  спортивной  деятельности,  что  позволит  сохранить  квалифицированные  кадры  сотрудников  учреждений,  а  также  создаст  предпосылки  для  привлечения в учреждения молодых специалистов по соответствующим  направлениям.

      Данная подпрограмма 4 должна дать  следующие  результаты:

- создание  условий  для  развития массовых  и  индивидуальных форм  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе,  по  месту  жительства;

-  укрепление  материально-технической  базы;

- обеспечение  дальнейшего  развития  различных  видов  спорта;

- повышение эффективности  профилактики  негативных  социальных  явлений (наркомании, алкоголизма)  среди  молодежи через пропаганду  здорового  образ  жизни.

         Социальный эффект от реализации  подпрограммы 4 выражается в создании на территории  сельского  поселения  благоприятных  условий  для  отдыха и реализуется  в  целях  обеспечения  занятости  населения  во внерабочее  время,  предотвращение  негативных  социальных  явлений  в  детской  и  молодёжной  среде.

          Достижение  к  2020 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой 4,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  предоставления  спортивных услуг  населению  и  развитию  и укреплению  доступа  населения  к  спортивной деятельности.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Основной целью настоящей подпрограммы 4 является  - стимулирование развития и  укрепления спортивной  деятельности на территории Игоревского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 4 необходимо решение следующую задачу - вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

        Срок реализации подпрограммы 4  -  2016 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4**

В рамках решения задач подпрограммы 4 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи  «Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». Данное основное мероприятие направлено на вовлечение жителей сельского поселения в занятия физической культурой и массового спорта. Данное основное мероприятие предполагает расходы по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.

     Реализация комплекса мероприятий обеспечит увеличение численности участников спортивных мероприятий.

Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей подпрограммы 4**

В результате реализации подпрограммы 4 планируется достижение следующих конечных результатов:

        - доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 55 %;

        - увеличение количества проведенных мероприятий до 20 ед.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 4 представлена в [приложении № 1](http://base.garant.ru/26357304/#block_11000) к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4**

Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 100,0 тыс. рублей;

2017 год – 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 5**

**« Развитие улично-дорожной сети**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» |
| Правовое основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», ГОСТ Р-50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» |
| Заказчик подпрограммы 5 | Администрация Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области; |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области; |
| Цели и задачи подпрограммы | Основные цели подпрограммы:  - улучшение качества жизни населения Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  Основные задачи подпрограммы:  - реконструкция автомобильных дорог местного значения;  - повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог местного значения на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области;  - ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения;  - снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели подпрограммы | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относится: пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства. Улучшение внешнего вида территории муниципального образования. Решение проблем содержания и обслуживания улично-дорожной сети.  - протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будет выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 2км;  - протяженность участков улично-дорожной сети на которых будет выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 10км; |
| Срок реализации  подпрограммы | 2016-2020 год  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 5408,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  Дорожного фонда 2349,5 тыс. руб.  2016 год- 469,9 тыс. руб.  2017 год -469,9 тыс.руб.  2018 год- 469,9 тыс.руб  2019 год – 469,9 тыс.руб.  2020год – 469,9 тыс.руб.  бюджета Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области: 3059,1 тыс. рублей  2016 год-537,5 тыс.руб  2017 год -630,4 тыс.руб.  2018 год- 630,4 тыс.руб.  2019 год -630,4 тыс.руб  2020 год -630,4 тыс.руб. |

* + - 1. **Обоснование необходимости разработки Программы**

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности» Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, в целях комплексного решения проблем обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского районаСмоленской области; снижения аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения внешнего вида территории Игоревского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, повышения комфортности дорог, улиц.

Программа направлена на комплексное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения в городской и сельской местности. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания муниципальных дорог постоянно в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

- содержание проезжей части дорог, тротуаров, остановочных комплексов общественного транспорта;

- ремонт проезжей части муниципальных дорог;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки (в первую очередь в местах нерегулируемых пешеходных переходов, вблизи школ, детских садов);

- применение передовых технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети общего пользования местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области составляет 28 км из них под улично-дорожной сетью –25,3 км. В связи с переходом в 1991 году Российской Федерации к рыночной экономике резко сократились объемы государственных капитальных вложений в реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог. Не проводился не только капитальный ремонт автомобильных дорог, но и работы по текущему содержанию не проводились в необходимых объемах. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта). Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия с выбоинами и низким коэффициентом сцепления. Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- ограничение пропуска большегрузного транспорта на сельских дорогах в период весенней распутицы;

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения ремонтов отдельных участков.

Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходим ремонт всего дорожного

полотна. В противном случае, дорожно-транспортная ситуация будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, к росту дорожно-транспортных происшествий и ухудшению условий проживания граждан.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

1. **Цели, задачи и целевые показатели Программы**

Целью Программы является:

- обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог;

- обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышения безопасности дорожного движения, сокращения количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- совершенствования системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, развития систем ценообразования и закупок для нужд дорожного хозяйства.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области ;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, за счет уменьшения количества населенных пунктов, не имеющих связи с дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, что позволит обеспечить надежное автомобильное сообщение с сельскими населенными пунктами.

Реализация программы предусматривается в 2016-2020 годах

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств дорожного фонда и местного бюджета

.

**Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | дорожный фонд | Местный бюджет |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 1007,40  1100,30  1100,30  1100,30  1100,30 | 469,90  469,90  469,90  469,90  469,90 | 537,50  630,40  630,40  630,40  630,40 |
| Всего | 5408,6 | 2349,50 | 3059,10 |

**5. Механизм реализации Программы.**

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Разработчик программы обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания. Управление реализацией Программы и контроль за ходом выполнения Программы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При проведении оценки результатов и показателей Программы будет проводиться анализ эффективности использования средств местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда и бюджета Игоревского сельского поселения .

**6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий реализации Программы**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- создание новых рабочих мест;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на

окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 1 км;

- протяженность участков улично-дорожной сети на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 2 км;

**Паспорт Подпрограмма 6**

**«Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 6 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5) | |
| 1. | Соисполнитель ответственный за подпрограмму 5 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 5 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 5 | Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Игоревского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  5 | Реализация функций администрации Игоревского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 5 | 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного бюджетов в объемах, предусмотренных подпрограммой 5, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 5 в 2016 - 2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 13575,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год –2199,6тыс. рублей;  2017 год – 2844,0  тыс. рублей;  2018 год – 2844,0 тыс. рублей;  2019 год – 2844,0 тыс. рублей;  2020 год – 2844,0  тыс. рублей; |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

      Администрация Игоревского сельского поселения является   структурным органом местного самоуправления Игоревского сельского поселения.

       В структуру администрации Игоревского сельского поселения входят:

- муниципальные служащие (специалист 1 категории);

- технические служащие (бухгалтер, старший менеджер);

- работники рабочих специальностей(водитель, уборщица).

      С целью создания системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением создан и функционирует  официальный сайт администрации Игоревского сельского поселения в сети Интернет. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности администрации Игоревского сельского поселения: нормативно – правовая документация,  отчетные данные, антикоррупционная политика, перечень и регламенты оказания муниципальных услуг, информация о культуре, образовании, здравоохранении и многое другое.

      В своей работе администрация Игоревского сельского поселения постоянно находится в тесном контакте с:

- главой муниципального образования Игоревского сельского поселения;   
 - депутатами Игоревского сельского поселения;

- комитетами ТОС.

В рамках реализации своих функций администрация Игоревского сельского поселения выполняет:

         - ведение нормативно – правовой базы в соответствии с действующим законодательном;

         - ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством;

         - сохранение и развитие кадрового потенциала сотрудников администрации Игоревского сельского поселения.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6.**

            Основной целью настоящей подпрограммы 6 является  -  реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий для комплексного развития территории Игоревского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 6 необходимо решение следующей задачи - реализация функций администрации Игоревского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

Срок реализации подпрограммы 6  -  2016 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5**

В рамках решения задачи подпрограммы 6 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи 1«Реализация функций администрации Игоревского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления».

Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:

- мероприятие 5.1.1. «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»;

- мероприятие 5.1.2.  «Обеспечение функций персонала муниципального образования»;

- мероприятие 5.1.3. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- мероприятие 5.1.4. «Уплата налогов, сборов и иных платежей».

Основное мероприятие 5.2. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». Данные основные мероприятия  предполагают:

- расходы  на выплату по оплате труда  персоналу муниципального образования;

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- уплату налогов, сборов и иных платежей;

   Реализация комплекса мероприятий обеспечит упорядочение процесса финансирования мероприятий муниципальной программы, техническое и кадровое обеспечение деятельности администрации Игоревского сельского поселения.

Система основных мероприятий подпрограммы 6 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6. Перечень показателей подпрограммы 6**

В результате реализации подпрограммы 6 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 5 представлена в [приложении № 1](http://base.garant.ru/26357304/#block_11000) к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6**

Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться за счет средств федерального и местного бюджетов. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 13575,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 2199,6 тыс. рублей;

2017 год – 2844,0 тыс. рублей;

2018 год – 2844,0 тыс. рублей;

2019 год – 2844,0 тыс. рублей;

2020 год – 2844,0 тыс. рублей;

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

территории Игоревского сельского

поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области на 2016-2020 годы»

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы»**

| № | Наименование муниципальной программы,  подпрограмм, основных мероприятий | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | завер-шение |  | | 2016  год | | | | | | | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа   «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения, | 40492,3 | Снижение количества пожаров |  | | 0,75 | | | | | | | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
|  |  |  | Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха (%). |  | | 45 | | | | | | | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%). |  | | 40 | | | | | | | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%). |  | | 51,5 | | | | | | | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%). |  | | 90 | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 250,0 | 1.1. Снижение количества пожаров |  | | 0,75 | | | | | | | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное       мероприятие 1.1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды» | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 250,0 | 1.1.1. Снижение количества пожаров). | |  | | 0,75 | | | | | | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 20258,1 | 2.1. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%). | |  | | 45 | | | | | | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 2.2.  Увеличение мест отдыха (ед.). | |  | | 2 | | | | | | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2.3. Приживаемость посадочного  материала (%). | |  | | 100 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения (%). | |  | | 100 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. Уровень использования денежных средств по наружному освещению (%). | |  | | 100 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие  2.1.  «Озеленение территории» | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 500,0 | 2.1.1.Приживаемость посадочного материала (%). | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие  2.2.  «Организация и содержание мест захоронения» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 750,0 | 2.2.1. Доля проведенных санитарных мероприятий (%). | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3. «Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 500,0 | 2.3.1. Доля увеличения количества отловленных животных (%) | | | | | | |  | 40 | | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Основное мероприятие  2.4. «Прочие мероприятия по благоустройству» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 10363,6 | 2.3.1. Увеличение мест отдыха (ед.). | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2.3.2. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%). | | | | | | | 40 | 45 | | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Основное мероприятие  2.5. «Организация наружного освещения населенных пунктов» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 6824,5 | 2.4.1. Уровень использования денежных средств по наружному освещению (%). | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 1320,0 | 2.5.1. Уровень использования денежных средств взносам на капитальный ремонт (%). | | | | | | |  | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Подпрограмма  3 «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятель территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы»ности на | 2016 | 2020 | Администрация сельского поселения, КСК «Модуль» | 500,0 | 3.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%). | | | | | | | 35 | 40 | | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 3.1. | Задача 1 Обеспечение доступа населения к услугам досуга. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное        мероприятие 3.1. «Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения, | 500,0 | 3.1.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%). | | | | | | |  | 40 | 45 | | 50 | 55 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1.  Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения, | 500,0 | 3.1.2.1. Увеличение количества проведенных мероприятий (ед.). | | | | | | |  | 100 | 105 | | 110 | 115 | 120 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 500,0 | 4.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%). | | | | | | |  | 51,5 | 52 | | 53 | 54 | 55 |
|  | территории Игоревского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  | | | | | | | 51 |  |  | |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 500,0 | 4.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%). | | | | |  | | 51,5 | | 52 | | 53 | 54 | 55 |
| 4.1.2. Увеличение количества проведенных мероприятий (ед.). | | | | |  | | 20 | | 25 | | 30 | 40 | 45 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 5408,6 | 5.1. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | | | | |  | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
|  | Задача 1. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 2349,5 | 5.1.1.Уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 (%). | | | | |  | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 3059,1 | 5..2.1. Уровень использования денежных средств (%). | | | | |  | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 13575,6 | 5.1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%). | | | | |  | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
| 6.1. | Задача 1. Исполнение функций администрации Жуковского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» |  |  |  | 13575,6 | 5.1.1.Уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 (%). | | | | | |  | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
|  | Мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций персонала муниципального | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 5581,5 | 5..2.1. Уровень использования денежных средств (%). | | | | | |  | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
|  | 6.1.1. «Обеспечение функций персонала муниципального образования» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 5581,5 |
|  | Мероприятие 6.1.2. «Закупка | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского | 6836,1 |
| 5.1.3.1. Уровень использования денежных средств (%). | | | | | |  | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
|  | товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» |  |  | сельского поселения |  |
|  | Мероприятие 6.1.3. «Уплата налогов, сборов и иных платежей» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 1158,0 | 5.1.4.1. Уровень использования денежных средств (%). | | | | | |  | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Игоревского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской

области на 2016-2020 годы»

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории**

**Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного  правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный   исполнитель и   соисполнители | Ожидаемые    сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Игоревского сельского поселения № 79а от «30» ноября 2015 г. | Об утверждении муниципальной программы Игоревского сельского поселения  «Комплексное развитие сельской территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Администрация Игоревского сельского поселения | 2016-2020 гг.  (по мере необходимости) |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Игоревского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской

области на 2016-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной**

**программы «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного  мероприятия | Источник финансирования | Расходы  (тыс. рублей), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего | 7555,1 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 |
| местный бюджет | 7557,1 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 36,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды» | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего | 4098,1 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 |
| местный бюджет | 4098,1 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное     мероприятие 2.1. | «Озеленение территории» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное     мероприятие 2.2. | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное     мероприятие 2.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего | 2065,6 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 |
| местный бюджет | 2065,6 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное     мероприятие 2.5. | «Организация наружного освещения населенных пунктов» | Всего | 1362,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 |
| местный бюджет | 1362,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту» | Всего | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| местный бюджет | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | «Проведение технического ремонта муниципального жилья» | Всего | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории сельского Игоревского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное        мероприятие 3.1. | «Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. | «Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего | 1007,4 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 |
| местный бюджет | 1007,4 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники |
| Основное мероприятие 5.1 | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | Всего | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 |
| местный бюджет | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | Всего | 537,5 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| местный бюджет | 537,5 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| местный бюджет | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| местный бюджет | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение функций персонала муниципального образования» | Всего | 981,5 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| местный бюджет | 981,5 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.2. | «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | Всего | 1060,1 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 |
| местный бюджет | 1140,1 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.3. | «Уплата налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 158,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| местный бюджет | 158,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Игоревского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской

области на 2016-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» за счет средств местного бюджета**

| Статус | Наименование   муниципальной программы,  подпрограммы,    основного  мероприятия | Ответственный   исполнитель,   соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная    программа | «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения района Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего по муниципальной программе, в том    числе: | 912 | Х | 0000000000 | Х | 7557,1 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 |
| ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | Х | 2000000000 | X | 7557,1 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 | 8234,3 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 912 | Х | 2060100000 | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2060120720 | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное     мероприятие 1.1. | «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды» | Всего по основному мероприятию 1.1. , в том числе: | 912 | Х | 2060120720 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского  поселения | 912 | 0104 | 2060120720 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50, |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 912 | Х | X | Х | 4098,1 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 |
| ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | X | 2000000000 | Х | 4098,1 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 |
| Основное     мероприятие 2.1. | «Озеленение территории» | Всего по основному мероприятию 2.1.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220550 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220550 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное     мероприятие 2.2. | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего по основному мероприятию 2.2.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220560 | 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220560 | 240 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего по основному мероприятию 2.3., в том числе; | 912 | 0503 | 2010220570 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220570 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное     мероприятие 2.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего по основному мероприятию 2.4.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220580 | 200 | 2065,6 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220580 | 240 | 2065,6 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 | 2074,5 |
| Основное     мероприятие 2.5. | «Организация наружного освещения населенных пунктов» | Всего по основному мероприятию 2.5.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220540 | 200 | 1362,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220540 | 240 | 1362,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 | 1365,5 |
| Основное мероприятие 2.6 | «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего по основному мероприятию 2.6.,  в том числе: | 912 | 0501 | 2010220520 | 600 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0501 | 2010120520 | 630 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего по основному мероприятию 2.7.,  в том числе: | 912 | 0501 | 2010120740 | 200 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского | 912 | 0501 | 2010120740 | 240 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего по подпрограмме 3,  в том числе: | 912 | 0801 | X | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник – Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0801 | 2000000000 | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 912 | 0801 | 2030000000 | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное        мероприятие 3.1. | «Осуществление деятельности учреждений культурно – досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»» | Всего по основному мероприятию 3.1.,  в том числе: | 912 | 0801 | 2030100000 | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| участник – Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0801 | 2030120610 | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 3.1.1. | «Проведение мероприятий по культурно – досуговй деятельности» | Всего по мероприятию 3.1.1.,  в том числе: | 912 | 0801 | 2030120610 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| участник - | 912 | 0801 | 2030120610 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» | Всего по подпрограмме 4, в том числе: | 912 | 1101 | 2040100000 | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 1101 | 2040120620 | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Всего по основному мероприятию 4.1.,  в том числе: | 912 | Х | 2040120620 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 4.1.1. |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 1101 | 2040120620 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего по подпрограмме 5, в том числе | 912 | 0409 | 2000000000 | Х | 1007,4 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 |
| ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020000000 | Х | 1007,4 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 | 1100,3 |
| Основное мероприятие 5.1. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | Всего по основному мероприятию 5.1.,  в том числе: | 912 | 0409 | 2020100000 | Х | 537,5 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120590 | Х | 537,5 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| Мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | Всего по  мероприятию 5.1.1.,  в том числе | 912 | 0409 | 2020120590 | 200 | 537,5 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
|  |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120590 | 240 | 537,5 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| Основное мероприятие 5.2. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | Всего по основному мероприятию 5.1.,  в том числе: | 912 | 0409 | 2020100000 | Х | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120600 | Х | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 |
| Мероприятие 5.2.1. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | Всего по  мероприятию 5.1.1.,  в том числе | 912 | 0409 | 2020120600 | 200 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120600 | 240 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего по подпрограмме 6, в том числе: | 912 | 0104 | 2000000000 | Х | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050000000 | Х | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего по основному мероприятию 6.1.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100000 | Х | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | Х | 2199,6 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| Мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение функций персонала муниципального образования» | Всего по  мероприятию 6.1.1.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100140 | 100 | 981,5 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 |
|  |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | 120 | 981,5 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| Мероприятие 6.1.2. | «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | Всего по  мероприятию 6.1.2.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100140 | 200 | 1060,1 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | 240 | 1060,1 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 | 1444,0 |
| Мероприятие 6.1.3. | «Уплата налогов, сборов и иных платежей» | Всего по  мероприятию 6.1.3.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100140 | 800 | 158,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | 850 | 158,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |