

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ИГОРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 18.06.2012г. № 22

Об утверждении муниципальной адресной

программы Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и уличной дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2012-2015 год»

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, Совет Депутатов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и уличной дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2012-2015 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образованияИгоревского сельского поселенияХолм-Жирковского районаСмоленской области | Т.А. Семёнова  |

Приложение

к решению Совета депутатов

Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

от 18.06.2012 № 22

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района**

 **Смоленской области**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий**

**многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2012 – 2015 год»**

Приложение на 12 л.

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**ИГОРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий**

**многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2012 - 2015 год»**

ПАСПОРТ

 адресной программыдомов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

 на 2012 - 2015 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2012 - 2015 год»  |
| Основания дляразработкиПрограммы |  Жилищный кодекс Российской Федерации.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2015 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  Цели Программы | 1. Создание благоприятных условий проживания граждан.
2. Повышение качества реформирования ЖКХ.
 |
| Задачи Программы | 1. Повышение комфортных условий проживания граждан.

Организация благоустройства и озеленения территории многоквартирных домов домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области 1. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.
 |
| Объем и источники финансирования Программы |  Общая стоимость реализации Программы в действующих ценах составляет – 14 900,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 год -8643,455 тыс.рублей 2013 год - 8000,0 тыс.рублей 2014 год - 4000,0 тыс.рублей 2015 год - 4000,0 тыс.рублей  Источники финансирования – 2012 год:- бюджет Смоленской области - 8211,282 тыс.руб.;* бюджет Игоревского с\п - 432,173 тыс.руб.;

 . 2013-2015 годы: бюджет Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, иные источники финансирования, которые ежегодно уточняются до принятия бюджета Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на очередной финансовый год.  |
| ПланируемыепоказателивыполненияПрограммы | 1. Количество дворовых территорий МКД и проездов к ним, включенных в Программу – 4 .
2. Доля дворовых территорий МКД и проездов к ним,

включенных в Программу, от общего количества МКД, подлежащих ремонту дворовых территорий МКД и проездов к ним **–** 100 **%**  3.Объем финансирования Программы – 20643,455 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реали­зации Программы |  Создание условий для приведения состояния дворовых территорий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния дворовых территорий. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан.Рост доли частных инвестиций в ЖКХ. |

**Перечень мероприятий муниципальной адресной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2012 -2015 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | Срок реализации мероприятий (месяц,/ квартал/год) | **Затраты на реализацию программных мероприятий,****тыс. рублей** | **Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия** |
| **всего****(тыс. руб.)** | в том числе |
| Федеральный бюджет(ФБ) | Бюджет Смоленской области(ОБ) | Местный бюджет(МБ) | Внебюд-жетные средства |
| 1. | Ремонт проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов | 2012 | 8643,455 | 0 | 8211,282 | 432,173 | 0,0 | Администрация Игоревского сельского поселения Хллм-Жирковского района Смоленской области |
| 2. | 2013 | 4000,0 | 0 | 3790,0 | 210,0 |  0,0 |
| 3. | 2014 | 4 000,0 | 0 | 3790,0 | 210,0 | 0,0 |
| 4. | 2015 | 4000,0 | 0 | 3790,0 | 210,0 | 0,0 |
|  | **Итого по программе** |  | **20643,455** | **0** | **19581,282** | **1062,173** | **0,0** |  |

**Планируемые показатели эффективности реализации адресной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий**

**многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2012 - 2015 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п//п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Плановое значение | Фактическоезначение |
| 2012 | 2012 - 2015 |
|  | Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием Субсидии | ед. | 0 | 4 |  |
|  | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии | ед. | 0 | 4 |  |
|  | Доля отремонтированных дворовых территорий МКД в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии | % | 0 | 100 |  |
|  | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии | % | 0 | 100 |  |

***Введение***

Муниципальная целевая программа Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

 по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2015 годы разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

При разработке Программы учтены предложения жителей многоквартирных домов, депутатов Совета депутатовИгоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

 ***1. Характеристика проблем, решение которых***

***осуществляется путем реализации Программы***

На ст.Игоревская имеется 4 многоквартирных дома (МКД), из которых более 100 требуют ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет собственных средств собственников помещений в МКД и бюджета поселения в части муниципального жилья. Администрация сельского поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, в том числе из бюджетов всех уровней.

В последние годы на территории сельского поселения проводятся работы по благоустройству внутридомовых территорий, но постоянные жалобы жильцов многоквартирных домов о неудовлетворительном состоянии внутридомовых территорий заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей поселения , отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств в значительной степени сказалось на состоянии внутридомовых территорий.

Решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

***2. Сведения о заказчике Программы и ее исполнителях***

Заказчиком настоящей Программы является Администрация Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области. Исполнителем программных мероприятий являются организации, осуществляющие свою деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, и определяемые в соответствии с действующим законодательством. Основанием является муниципальный контракт либо договор с Подрядчиком.

 ***3. Цели и задачи Программы***

Главными целями Программы являются:

- восстановление эстетичного вида придомовой территории;

- повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы в условиях сложившейся застройки;

- создание безопасных и благоприятных условий для отдыха и проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

- комплексное благоустройство придомовых территорий территории;

- создание новых и обустройство существующих стоянок для автомашин

***4. Мероприятия, предусмотренные Программой***

Перечень дворовых территорий МКД и проездов к МКД, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей.

 На основе проведенного анализа технического состояния жилищного фонда, а также состояния внутридомовых территорий многоквартирных домов города, внутриквартальных проездов, проездов к домам, пешеходных дорожек определены мероприятия по Программе на 2012-2015 годы:

- ремонт покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог;

- ремонт, асфальтирование тротуаров;

- организация автостоянок;

Схема программных мероприятий сформирована в виде таблицы. Адреса объектов программных мероприятий ежегодно уточняются Заказчиком

***5. Ожидаемые конечные результаты***

Срок реализации Программы устанавливается – 2012 - 2015 год.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- создать условия для приведения состояния дворовых территорий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние дворовых территорий;

- повысить ответственность жителей за соблюдение порядка;

- увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством населенных пунктов;

- увеличить количество уже выполненных работ по обустройству внутридомовых территорий.

***6. Финансовое обеспечение Программы***

 Объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, осуществляется в соответствии с областным законом от09.06.2011 № 126-з «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», Уставом муниципального образования Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

 Объем работ в отношении дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым территориям МКД, включенных в Программу определен Советом депутатов Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области по типовым расценкам по комплексному благоустройству дворовых территорий.

 Стоимость реализации Программы в 2012-2015 годах в действующих ценах (без учета инфляционных процессов) составляет 20643,455 тысячи рублей, источник финансирования – бюджет Игоревского сельского поселения, иные источники финансирования. Размеры финансирования и адреса ежегодно уточняются в соответствии с бюджетом поселения и иными источниками финансирования. Корректировка Программы на 2013 год предоставляется в Совет депутатов в 4 квартале 2012 года до формирования бюджетаИгоревского сельского поселения на 2013 год.

 Средства бюджета Игоревского сельского поселения Холм-Жиркловского района Смоленской области на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, предусмотрены к выделению на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

 Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с областным законом от09.06.2011 № 126-з «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», Уставом муниципального образования Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

***7. Контроль за ходом реализации Программы и* *система управления***

Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

Администрация Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

* проводит активную агитационно-разъяснительную работу;
* формирует адресный перечень подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Программы;

 - после получения средств из бюджета Смоленской области, предусмотренных в бюджете Смоленской области средств для финансирования на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с действием Федерального закона 94-ФЗ и заключения с ними договоров согласно Порядку, утвержденному нормативно-правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области информации о ремонте дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, субъектами финансирования;

* в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД;
* перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий на банковские счета подрядных организаций;
* обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;
* осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (МКД), в отношении которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в рамках Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование объекта | Наименование подрядных организаций, выбранных в соответствии с действием Федерального закона 94-ФЗ | Объекты благоустройства | Ориентировочный объем работ, кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул.Южная д.7,8,9,10 | планируется проведение аукциона | Дворовые территории многоквартирных домов | 16000,0 |

**Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, поступивших из федерального бюджета и средств бюджета Московской области (далее - Субсидии)**

**по состоянию на 201\_\_\_года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности |
| **1.** | Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием Субсидии | ед. |  |  |
| **2.** | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии | ед |  |  |
| **3.** | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии | % | 100 |  |
| **4.** | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов дворовым территориям с использованием Субсидии | % | 100 |  |

 **Глава муниципального образования Игоревского сельского поселения**

 **Холм-Жирковского района Смоленской области Семенова Т.А.**

 (подпись) (расшифровка подписи -фамилия и

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

Примечания:

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления отчета: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

**ПАСПОРТ**

комплексной программы

«Программа по развитию улично-дорожной сети

муниципального образования Игоревского сельского поселения на 2012-2015 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа по развитию улично-дорожной сетимуниципального образования Игоревского сельского поселения области на 2010-2012 годы |
| **Заказчик-Координатор** | Администрация Игоревского сельского поселения |
| **Основные разработчики программы** | Администрация Игоревского сельского поселения |
| **Цели программы** | - содействие экономическому развитию Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области- повышение уровня жизни населения за счёт совершенствования улично-дорожной сети (УДС), большей доступности транспортных услуг- повышение безопасности дорожного движения |
| **Задачи программы** | - обеспечение нормативных параметров содержания автодорог- улучшение транспортной доступности всего массива района- увеличение доходов бюджета в результате роста рыночной стоимости земли вблизи улучшенных автодорог- сокращение времени на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций- обеспечение жителей района своевременной медицинской помощью |
| **Основные мероприятия программы** | - обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения Игоревского сельского;- содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Лесного района  |
| **Сроки реализации программы** | 2012-2015 годы |
| **Исполнитель программы** | Администрация Игоревского сельского поселения |
| **Источники финансирования** | Средства дорожного фонда Смоленской области, бюджет Игоревского сельского поселения |

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ**

1. **Общие сведения о Игоревском сельском поселении Холм-Жирковского района Смоленской области.**

**Улично-дорожная сеть**

Площадь Игоревского сельского поселения 93,67 км2, численность населения на 01 января 2011 г. составляла 2331 человек. В поселении 2 населённых пункта: ст.Игоревская, пос.Левково. Административный центр – ст.Игоревская расположенная северо-западнее районного центра п.Холм-Жирковский, по обе стороны железной дороги Дурово-Владимирский Тупик. Удаленность от районного центра 17 км.

Протяжённость региональных дорог на территории поселения составляет 3 км, в т. ч.:

- участок автодороги 1V категории (покрытие – асфальтобетон)

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Игоревского сельского поселения составляет 40 км

- ст.Игоревская – д.Искра -15 км(из них 15 км грунтовые используютя только в зимнее время года)

- ст.Игоревская – п.Боголюбово -25 км (из них 20 км – грунтовые используются только в зимнее время года).

УДС Игоревского сельского поселения (кроме улиц, входящих в состав региональных автодорог):

- ст.Игоревская – 30 км (из них 20км –грунтовые, 5км- гравийные)

- пос.Левково- 5 км( грунтовые)

**2. Основные проблемы улично-дорожной сети.**

**Обоснование необходимос ти их решения**

Основу дорожной сети составляют региональные дороги IV класса, по которым осуществляется пропуск основных потоков транспорта.

Дороги общего пользования местного значения используются исключительно в зимнее время года по причине отсутствия какого либо дорожного покрытия.

Основными проблемами УДС являются:

* резкое ухудшение её состояния в результате негативного воздействия внешних факторов;
* рост доли тяжелого грузового транспорта в составе потоков;
* низкий уровень благоустройства;

Такое положение является следствием сложившейся неэффективной затратной системы эксплуатации УДС поселения. Основными причинами являются:

* повышение интенсивности транспортных потоков, сверхнормативные нагрузки на конструкции дороги;
* нехватка финансовых средств бюджетов всех уровней;
* Полное отсутствие предприятий, осуществляющих содержание и ремонт дорог.

К негативным факторам, влияющим на состояние дорог, можно отнести:

* недостаточная расчистка от снега в зимний период из-за отсутствия техники, что приводит к усиленному воздействию талых вод на дороги;
* недостаточно частое грейдерование и подсыпка гравийных дорог

Сохранение высоких темпов автомобилизации заставляет принимать решения по сохранению и развитию УДС в ближайшее время. В противном случае дорожно-транспортная ситуация будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потери инвестиционной привлекательности поселения и ухудшению условий проживания граждан.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Цели Программы:

- содействие экономическому и социальному развитию Игоревского поселения

- повышение уровня жизни граждан за счёт совершенствования и развития УДС

- повышение безопасности дорожного движения

Достижение этих целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

В экономике:

- содействие экономическому развитию поселения за счет совершенствования УДС;

( на территории Игоревского поселения находятся два промышленных предприятия

1. ОАО «ИДК» и строящийся в рамках ивестиционного проекта завод по производству плит MDF.
2. ООО «Смоленская фанера»

В социальной сфере:

- улучшение транспортной доступности всего массива поселения, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- улучшение социальных условий жизни населения поселения;

- создание дополнительных рабочих мест в отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, ;

- увеличение средней продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечения своевременного медицинского обслуживания жителей района;

- оперативная ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций;

- улучшение состояния улиц населенных пунктов.

В бюджетной сфере:

Увеличение доходов бюджетной системы вследствие:

- роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населения;

 - увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи усовершенствованных автомобильных дорог;

- оптимизация бюджетных расходов за счет более эффективного планирования.

В дорожном хозяйстве:

- улучшение состояния подъездов ко всем населённым пунктам и социально-значимым объектам;

- снижение количества ДТП;

- повышение качества дорожных работ;

- улучшение транспортной сети автодорог

**ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс. руб)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Содержание, в т. ч.:** | 100,0 | 120,0 | 100,0 |  |
| в летний период | 40,0 | 40,0 |  |  |
| в зимний период | 60,0 | 80,0 |  |  |
| **Капитальный и текущий ремонт** | 2348,225 |  |  |  |
| **Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения** | 13,0 | 12,0 | 11,5 |  |
| **ИТОГО** | 2461,225 | 102,0 | 111,5 |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дороги** | **Фактическое техническое состояние** | **Протяжённость, км** | **Мероприятия** | **Стоимость, тыс. руб** | **Срок реализации** |
| 1 | Игоревская - Левково | неудовлетворительное | 5 | ремонт |  | постоянно |
| 2 | Игоревская - Искра | неудовлетворительное | 15 | строительство |  |  |
| 3 | Игоревская -Боголюбово | неудовлетворительное | 25 | ремонт |  |  |